УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор ООО « ПК «Реалит»

/_Шкалин П.А./

«___» _______________2026г.

СОГЛАСОВАНО:

______________________/_________/

«___» _______________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на сертификацию импортного газоснабжающего оборудования

в рамках проекта:

Техническое перевооружение ООО «ПК «Реалит», 4-я линия экструзии обратного прессования

| № | Перечень данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс, объект Месторасположение объекта. | Калужская область г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 57/6 К.Н. 40:27:040201:59 |
| 2. | Заказчик проекта | ООО «ПК «Реалит» |
| 3. | Генеральный подрядчик | (уточняется по результатам проведения конкурсной процедуры) |
| 4. | Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 5. | Основание для СМР | Инвестиционная программа Заказчика |
| 6. | Цель работы | Сертификация газопотребляющего оборудования, поставляемого в рамках контрактов на поставку газовых печей (печь нагрева слитков, печь гомогенизации, печь закалки). Горелки – 3 различных типа (необходимо будет осуществить 3 сертификации). |
| 7. | Стадийность | 1. Сбор технической документации от поставщиков (за Заказчиком) 2. Перевод и адаптация на русский язык (за исполнителем) 3. Сертификация (за исполнителем) |
| 8. | Источник финансирования строительства | Собственные средства ООО «ПК «Реалит» |
| 9. | Исходные данные | Заказчик предоставляет следующий перечень информации: - Информация о производителе горелок, маркировка - паспорт и/или инструкция по эксплуатации (на китайском и/или английском языках) |
| 10. | Состав и требования к сертификатам | Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 016/2011 Технического регламента Таможенного союза (Евразийского экономического союза) «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» ТР ТС 010/2011 Технического регламента Таможенного союза (Евразийского экономического союза) «О безопасности машин и оборудования» Сертификаты должны проходить проверку в реестре Росаккредитации (fsa.gov.ru). |
| 11. | Требования к Исполнителю | Наличие аккредитованной испытательной лаборатории, опыт проведения сертификации оборудования по соответствующим регламентам |