ДОГОВОР № КО/___/2024

на оказание услуг по подготовке кустовых площадок для монтажа бригадного оборудования ЗСБ на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

г. Нижневартовск	                                                                                             «___»_________ 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КАТОБЬНЕФТЬ» (ООО «КАТОБЬНЕФТЬ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Исполнительного директора Трегубова Андрея Александровича, действующего на основании доверенности от 24.01.2024 г., удостоверенной нотариусом Жуковой А.В., запись в реестре № 77/705-н/77-2024-3-102, и

_____________________________ «____________» (_______ «___________»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________ ________________, действующего на основании _______, с одной стороны, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Исполнитель, по заданию Заказчика, обязуется выполнить комплекс работ по подготовке площадки для расстановки бурового оборудования на территории лицензионного участка Генерального Заказчика ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» на условиях настоящего Договора, Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), в объемах, определенных Заказчиком в соответствии с направленной Исполнителю Заявкой (Приложение № 3 к настоящему Договору) и Схемой отсыпки (Приложение № 4 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору.

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство в течение срока действия Договора выполнить следующие виды работ:

- погрузка, транспортировка песка давальческого, отсыпка и планировка песка, трамбовка и планировка песка, согласно Схеме отсыпки (Приложение № 4), на кустовой площадке с предварительной зачисткой от снега и наледи в зимнее время года участка площадки, подлежащего отсыпке;

- проведение и предоставление результатов геодезической съемки территории карьера до и после выемки песка;

- восстановление обвалования на кустовой площадке.

1.3. По тексту Договора и приложений термины «Исполнитель» и «Подрядчик», «Работы» и «Услуги» идентичны.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1.  Настоящий Договор вступает в силу с «___» ______ 202_ г. и действует по «___» _________ 202_, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

2.2. Истечение срока действия Договора не влечёт прекращение неисполненных по настоящему Договору обязательств. Вместе с тем, Заказчик вправе отказаться от приёмки работ, выполненных Исполнителем за пределами срока действия Договора, в случае утраты интереса к таким работам. При этом Заказчик письменно уведомляет Исполнителя об утрате интереса до начала производства работ.

3. СУММА ДОГОВОРА

3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору определяется на основании Расчета стоимости услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору) и объема оказанных услуг.

3.2. Стоимость работ по предмету Договора включает в себя все виды расходов, понесенных Исполнителем при выполнении работ.

3.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменять объемы Работ/Услуг по Договору в сторону уменьшения путем направления Исполнителю уведомления. С момента получения Исполнителем уведомления объем Работ/Услуг и стоимость по Договору считаются уменьшенными, при этом убытки Исполнителя не подлежат возмещению.

В целях приведения условий Договора об объеме и стоимости Работ/Услуг в соответствие с изменениями, обозначенными в уведомлении Заказчика, Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем уведомления Заказчика заключить соответствующее дополнительное соглашение.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

4.1. Оплата за оказанные услуги по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств не ранее 60 (шестидесяти) календарных дней, но не позднее 90 (девяноста) календарных дней, начиная с первого числа месяца, следующего за отчётным, на основании Акта об инженерной подготовке (Приложение № 5), подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг формы КС-2, Справки о стоимости оказанных услуг и затрат формы КС-3   и оригинала счета-фактуры.

Срок предоставления вышеуказанных документов – не позднее 02 (второго) числа месяца, следующего за отчетным.

Все вышеперечисленные документы Исполнитель отправляет Заказчику так же по электронной почте ____________.

Для ускорения документооборота документы могут предоставляться Исполнителем Заказчику факсимильной связью или посредством пересылки электронной почтой и принимаются Заказчиком к рассмотрению.

4.2. Исполнитель обязан своевременно и в установленном порядке предоставлять Заказчику всю указанную в Договоре первичную учётную и налоговую документацию с соблюдением всех требований, предусмотренных Договором и/или установленных действующими нормативными правовыми актами, к их оформлению.

При неисполнении Исполнителем указанных обязанностей Заказчик вправе принять одно или несколько из следующих решений:

- не принимать ненадлежащим образом оформленные первичные учётные документы;

- не производить оплату до предоставления Исполнителем надлежащим образом оформленных первичных учётных документов.

4.3. Счета-фактуры должны быть оформлены согласно требованиям ст. 169 НК РФ и представлены Исполнителем не позднее последнего рабочего числа месяца, в котором оказывались услуги. В случае несвоевременного предоставления Исполнителем оригиналов счетов-фактур и актов оказанных услуг в срок, установленный действующим законодательством РФ и настоящим Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,05 % за каждый день просрочки, указанной в счете-фактуре или акте оказанных услуг за каждый день просрочки.

4.4. 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Стороны подписывают Акт сверки взаимных расчетов. Заказчик вправе задержать оплату за последний месяц каждого квартала до получения подписанного акта сверки от Исполнителя. До 25 числа, следующего за отчетным кварталом, Исполнитель получает у Заказчика акт сверки расчетов и возвращает Заказчику подписанный акт в течение 10 (десяти) рабочих дней.

4.5. Моментом исполнения обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в уполномоченном банке.

4.6. Заказчик не несет никаких обязательств по оплате каких-либо дополнительных работ на объектах, не оговоренных Договором, если Исполнитель приступает к их выполнению без письменного согласия Заказчика.

4.7. Расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в настоящем Договоре в разделе 14 «Юридические адреса и реквизиты сторон». Любые изменения в платежных реквизитах оформляются Дополнительным соглашением сторон.

4.8. Сдача-приемка выполненных работ за отчетный период осуществляется ежемесячно по Акту сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости оказанных услуг и затрат (КС-3)  за отчетный период, который Исполнитель предоставляет Заказчику в срок не позднее 02 (второго) числа месяца, следующего за отчетным.

8.9. Заказчик в течение 5-ти (пяти) рабочих дней от даты получения Акта сдачи – приемки выполненных работ либо подписывает его, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от его подписания, с указанием допущенных недостатков и сроков устранения. Если Заказчик в указанный срок не подпишет Акт сдачи–приемки выполненных работ, не предоставив мотивированный отказ от его подписания, Акт считается согласованным Заказчиком, а услуги - оказанными без недостатков. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой получения от Исполнителя Акта сдачи – приемки выполненных работ, Заказчик обязан направить Исполнителю подписанный Акт.

4.10. Приемка законченных работ осуществляется Заказчиком после завершения работ на объекте Исполнителем, с оформлением Акта об инженерной подготовке кустовой площадки (Приложение № 4).

4.11. До сдачи объекта Заказчику Исполнитель несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения. Дата оформления Акта об инженерной подготовке кустовой площадки определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию объекта.

4.12. Исполнитель не вправе приступать к работам, не предусмотренным Договором. Работы, по которым отсутствует письменное указание Заказчика об их исполнении, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Права и обязанности Исполнителя:

5.1.1. Исполнитель обязан своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные данным Договором, и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями Договора, природоохранным законодательством, строительными нормами и правилами.

5.1.2. Исполнитель обязан осуществлять свою деятельность на основании разрешительных документов (допусков, сертификатов, согласований), выданных уполномоченными органами/организациями на право выполнения работ по настоящему Договору до начала проведения работ.

5.1.3. Осуществлять приемку и использование в процессе выполнения работ песка, предоставляемого Генеральным Заказчиком на давальческой основе.

В процессе выполнения работ по Договору при использовании песка, предоставляемого Генеральным Заказчиком на давальческой основе, Исполнитель должен руководствоваться «Регламентом о порядке учета движения и списания материалов и оборудования, передаваемых подрядным организациям на давальческой основе».

5.1.4. Исполнитель обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированный персонал, обученный правилам безопасного ведения работ, своими силами и средствами обеспечивать получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

5.1.5. Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначать ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Исполнителя должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

5.1.6. Исполнитель обязан не приступать к производству работ на объектах Заказчика без наряда-допуска.

5.1.7. Исполнитель обязан передавать информацию Заказчику по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ.

5.1.8. Исполнитель обязан самостоятельно и за свой счет производить ежеквартальный расчет платежей за загрязнение окружающей среды и размещение отходов, образующихся в результате его производственной деятельности при исполнении Договорных обязательств.

5.1.9. Исполнитель обязан в течение 24 (двадцати четырех) часов, после завершения работ на объекте, своими силами и за свой счет вывозить с объекта строительную технику.

5.1.10. Исполнитель вправе не выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к охране окружающей среды и безопасности выполнения работ, направив письменно обоснованное уведомление Заказчику.

5.1.11. Исполнитель обязан соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях при выполнении работ, и при необходимости получать в полиции разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

5.1.12. Исполнитель обязан при выполнении Договорных обязательств, в случае создания аварийной ситуации, наносящей вред окружающей среде, немедленно сообщать Заказчику и принимать незамедлительные меры по предотвращению возможного ущерба. Немедленно извещать Заказчика о каждом случае, когда происходит происшествие или несчастный случай с его персоналом при выполнении работ по настоящему Договору и обеспечивать проведение расследования несчастного случая или аварии в соответствие с требованиями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации. Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

- аварии (в течение 2 (двух) часов);

- несчастные случаи (в течение 2 (двух) часов);

- хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

- арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

- забастовки Персонала Исполнителя, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся объектов, на которых Исполнителем производятся работы;

5.1.13. Несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

5.1.14. Исполнитель обязан обеспечить безопасные условия труда физических лиц, привлеченных Исполнителем или его субподрядными организациями для исполнения Договора, в том числе путем проведения периодического инструктажа обозначенных лиц по технике безопасности при производстве работ, направленного на предотвращение травматизма и причинение ущерба Заказчику, Исполнителю, третьим лицам.

5.1.15. Исполнитель обязан иметь и обеспечить наличие у субподрядных организаций, а также предоставлять по первому требованию Заказчика все необходимые лицензии, сертификаты, разрешения государственных органов и иные документы, которые требуются для выполнения работ по Договору.

5.1.16. Исполнитель обязан не повреждать растительный покров вне границ территорий, отведенных под производство работ, не завозить животных, не производить незаконную охоту и рыбную ловлю на объектах Генерального Заказчика, не нарушать установленный на объектах Генерального Заказчика пропускной и внутриобъектовый режимы, обеспечить соблюдение указанных запретов лицами, привлеченными Исполнителем или его субподрядными организациями для выполнения работ в рамках Договора, в том числе путем установления  для работников Исполнителя соответствующих правил проведения работ на объекте проведения работ и прилегающих территориях, а также путем включения соответствующих условий в Договоры субподряда.

- 5.1.17. Исполнитель обязан предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве.

5.1.18. Исполнитель обязан оградить Заказчика от любых возможных убытков, которые Заказчик может понести в связи с отсутствием у Исполнителя или привлекаемых им к выполнению работ по Договору субподрядных организаций всех необходимых лицензий, сертификатов, разрешений государственных органов и иных документов, которые требуются для выполнения работ по Договору.

5.1.19. Исполнитель несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.

5.1.20. На основании полученной Заявки, диспетчерская служба Исполнителя согласовывает с назначенным полномочным представителем Заказчика время начала и порядок выполнения работ, уточняет объемы работ, расстояние транспортировки.

5.1.21. К согласованному Сторонами времени, полномочному представителю Заказчика, ответственному за безопасное производство работ, необходимо прибыть (находиться) на объекте для организации работ. Исполнителю запрещается приступать к работам на площадочных объектах Генерального Заказчика при отсутствии полномочного представителя Заказчика.

5.1.22. Исполнитель обязан перед началом выполнения работ получить наряд-допуск. Наряд-допуск является письменным разрешением на право производства работ, оформляется отдельно на каждый вид работы и действителен в течение указанного в наряде-допуске срока, необходимого для выполнения работ.

5.1.23. Исполнитель обеспечивает собственными силами проведение контроля качества всех видов работ, выполняемых по настоящему Договору, в соответствии с нормами и правилами Российской Федерации.

5.1.24. Исполнитель обязан своевременно устранять выявленные в процессе работы и указанные в предписании Заказчика замечания, и представлять ответы об устранении выявленных нарушений;

5.1.25. Исполнитель предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента объекта и т.п.

5.1.26. Не позднее 3 (трех) дней до дня начала исполнения Договора установить на указанные Заказчиком компьютеры программное обеспечение системы БСМТС Исполнителя, позволяющее контролировать движение транспортных средств, либо предоставить доступ к соответствующему онлайн сервису с соблюдением лицензионных обязательств. Документом, подтверждающим факт установки программного обеспечения БСМТС на компьютеры Заказчика, является акт установки системы БСМТС, подписанный ответственными представителями Сторон, при предоставлении онлайн доступа – акт о передаче логина и пароля. Неработающая система и/ или программное обеспечение БСМТС приравнивается к ее отсутствию.

Исполнитель обязан по требованию Заказчика предоставлять отчёты по БСМТС в электронном виде и на бумажном носителе за подписью руководителя в транспортный отдел Заказчика.

5.1.28. Исполнитель подтверждает, что предоставляет разрешение Заказчику на предоставление Генеральному Заказчику права доступа (пароля доступа) к системе спутникового мониторинга Исполнителя в офисе Генерального Заказчика и на месторождениях Генерального Заказчика.

5.1.29. Исполнитель обязан соблюдать требования, изложенные в Приложении № 10 «Антикоррупционные условия».

5.1.30. По требованию Заказчика, Исполнитель обязан, предоставить документы, согласно запросу Заказчика, в рамках проведения проверки Исполнителя, согласно пунктам 5.3.20–5.3.22 настоящего Договора, в соответствии с требованиями Стандарта предприятия СТО 02.399-2024/3 «Управление подрядчиками и поставщиками» (Приложение № 13).  Соблюдение данных требований Стороны признают существенным условием Договора, и в случае их неоднократного нарушения Исполнителем, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора.

5.2. Обязанности Исполнителя в области ОТ, ПБ и ООС:

5.2.1.	В ходе выполнения работ/услуг по настоящему Договору Исполнитель обязуется соблюдать Регламент взаимоотношений в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды с организациями, привлекаемыми к работам и оказанию услуг по Договору (Приложение № 12), Стандарт предприятия СТО 02-2018 «Безопасность дорожного движения» (Приложение № 14), а также Требования Генерального заказчика, изложенные в Приложении № 6. Соблюдение данных требований Стороны признают существенным условием Договора, и в случае их неоднократного нарушения Исполнителем, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора.

5.2.2.	При подписании настоящего Договора Исполнитель получает от Заказчика по Акту приема-передачи документов (Приложение № 7 к настоящему Договору) электронный носитель, содержащий часть Приложений к настоящему Договору, являющихся локальными нормативными документами Заказчика/Генерального заказчика, требования которых подлежат исполнению при выполнении услуг Исполнителем.

5.2.3.	В Акте приёмки-передачи документов должен быть приведён полный перечень документов, передаваемых на электронном носителе, с указанием их реквизитов (вид документа, название, дата принятия редакции). Подписывая Акт приема-передачи документов, Исполнитель подтверждает, что был ознакомлен на стадии переговоров о заключении Договора с передаваемыми на электронном носителе документами, и понимает, что они являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Факт ознакомления Исполнителя с ЛНД, подтверждается подписью уполномоченного лица Исполнителя на первом и последнем листе каждого ЛНД.

5.2.4.	Условия, сформулированные в переданных документах, являются существенными условиями настоящего Договора и в случае отказа Исполнителя подписать Акт приема-передачи локальных нормативных документов настоящий Договор считается незаключенным.

5.2.5.	Соблюдать установленные ЛНД требования в отношении оперативной отчетности о происшествиях, расследования происшествий. Направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению выявленных несоответствий требованиям в области ОТ, ПБ и ООС и мер по снижению операционных рисков в соответствии с порядком, установленным ЛНД.

5.2.6.	В случае привлечения третьих лиц Исполнитель обязан включить в Договоры с третьими лицами условия, предусмотренные в настоящем разделе. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами, и в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.

5.2.7.	Исполнитель обязан до оказания услуг проходить вводный инструктаж у Генерального Заказчика и инструктаж по технике безопасности у бурового мастера Заказчика.

5.2.8.	Ежемесячно в срок до 2 (второго) числа месяца, следующего за отчетным, представлять отчет по километражу за предыдущий отчетный период (отчетный период – месяц), по установленной форме «Отчет по ОТ, ПБ и ООС персонала подрядчиков на объектах оказания услуг/выполнения работ» (Приложение № 16 к Договору): в подразделение ОТ, ПБ и ООС Заказчика.

5.2.9.	В случае несоответствия работника Исполнителя требованиям настоящего Договора, по требованию Заказчика Исполнитель обязан за свой счет заменить указанного Заказчиком работника в срок не более 1 (одного) рабочего дня (без учета времени дороги). Замещающий работник должен обладать квалификацией не ниже заменяемого и быть способным эффективно выполнять свои обязанности.

Удаленный работник не может быть привлечен повторно для выполнения работ по любому Договору с Заказчиком без предварительного письменного согласия Заказчика.

5.2.10.	Исполнителю запрещается движение по дорогам лицензионных участков, месторождениям Генерального Заказчика, Объектам со скоростью выше установленной ЛНД Заказчика/Генерального Заказчика, не зависимо от вида ТС.

5.2.11.	Самостоятельно вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов в пределах установленных нормативов, за сверхнормативное и сверхлимитное загрязнение окружающей среды. Заказчик вправе принять на себя обязательство вносить плату за размещение отходов бурения в пределах установленных лимитов (нормативов).

5.3. Права и обязанности Заказчика.

- 5.3.1. Заказчик обязан заблаговременно, в письменной форме, по средствам электронной или факсимильной связи направлять в адрес Исполнителя Заявку на выполнение работ:

- предварительно – не позднее 7 (семи) дней до предполагаемого начала работ;

- с подтверждением – не позднее 24 часов до предполагаемого начала работ, с обязательным приложением «Схемы отсыпки для монтажа оборудования ЗБС».

5.3.2. Заказчик обязан контролировать, проверять ход и качество работ на объектах.

5.3.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначить полномочного сотрудника/работника представителя Заказчика, а также уведомить Исполнителя о назначенных представителях, с указанием правомочий подписания документов, протоколов и актов.

5.3.4. Заказчик обязан осуществлять приемку выполненных работ в рамках Договора в полном объеме.

5.3.5. Заказчик имеет право в письменном виде отдавать распоряжения о замене работника Исполнителя.

5.3.6. Заказчик обязан предоставить Исполнителю нормативно-техническую документацию Заказчика и Генерального Заказчика, содержащие требования к выполняемым по настоящему Договору работам, которые Исполнитель обязан соблюдать по настоящему Договору.

5.3.7. Заказчик обязан в течение 5-ти (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, но не менее 24 часов до даты выполнения Заявки Заказчика, назначить полномочного представителя, ответственного за безопасное производство работ на площадках и объектах Генерального Заказчика.

5.3.8. Заказчик обязан вести своевременный учет и визирование объемов выполненных работ по каждой выполненной Заявке.

5.3.9.	Заказчик вправе запретить доступ на территорию объектов, принадлежащих генеральному Заказчику либо находящихся под контролем генерального Заказчика, иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым Исполнителем для оказания Услуг по настоящему Договору, если Заказчиком будет выявлено, что использование Исполнителем труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство. При этом указанный запрет не освобождает Исполнителя от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и не продлевает сроки исполнения обязательств Исполнителем.  В этом случае Исполнитель обязан незамедлительно своими силами и за свой счет устранить обстоятельства, препятствующие выполнению Работ по настоящему Договору.

5.3.10.	Контролировать ход оказания Услуг по настоящему Договору и запрашивать у Исполнителя необходимую информацию или отчеты об оказанных Услугах.

5.3.11.	 В одностороннем порядке изменять объемы Услуг по Договору в сторону уменьшения путем направления Исполнителю уведомления. С момента получения Исполнителем уведомления объём Услуг и стоимость по Договору считается уменьшенным, при этом убытки Исполнителя не подлежат возмещению. Без ущерба праву Заказчика на одностороннее изменение объемов Услуг по настоящему Договору, в целях приведения условий Договора об объеме и стоимости Услуг в соответствии с изменениями, обозначенными в уведомлении Заказчика, Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем уведомления Заказчика заключить соответствующее дополнительное соглашение. При этом Стороны установили, что отсутствие заключенного дополнительного соглашения между Сторонами, не является основанием для признания уменьшения объемов Услуг и стоимости Договора в порядке, установленном настоящим пунктом, недействительным.

5.3.11.	Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, без возмещения убытков, вызванных таким расторжением, но при условии оплаты услуг, оказанных на дату расторжения, в случае неоднократного обнаружения фактов нарушения условий настоящего Договора.

5.3.12.	Заказчик примет все необходимые меры, чтобы уведомить Исполнителя обо всех ограничениях и условиях, которые могут повлиять на доступ к Площадке, а Исполнитель со своей Стороны обязуется соблюдать любые такие ограничения и условия.

5.3.13.	Заказчик имеет право в любое время в лице Представителей Заказчика Проверять и контролировать ход и качество Услуг, оказываемых Исполнителем, а также соблюдение требований правил и норм промышленной и пожарной безопасности на Объекте Работ, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность, за исключением случаев, когда действия Исполнителя могут повлечь за собой возникновение аварийной ситуации, или создают угрозу жизни, здоровью производственного  персонала и создают угрозу загрязнения окружающей среды. Проверять соблюдение требований правил и норм промышленной и пожарной безопасности при оказании Услуг на Объектах генерального Заказчика. При выявлении нарушений правил и норм промышленной и пожарной безопасности Заказчик имеет право приостанавливать оказание Услуг до устранения нарушений, а также произвести снижение стоимости работ по Договору. В случае, если в ходе приемки не было произведено снижение их стоимости на сумму неустойки, Заказчик не лишается права требования с Исполнителя оплаты неустойки в претензионном порядке.

5.3.14.	Заказчик имеет право проинформировать Исполнителя о привлечении Сервисных Компаний.

5.3.15.	Заказчик имеет право приостановить оказание услуг или любую их часть в объеме, указанном в уведомлении, по любой причине c предварительным уведомлением за 5 (пять) дней до даты приостановки оказания услуг. В случае приостановки оказания услуг по причине неоказания или ненадлежащего оказания услуг, неоказание или ненадлежащего оказания услуг и/или несоответствия оборудования и/или персонала Исполнителя требованиям Договора указанный срок не применяется, и Исполнитель обязан остановить оказание Услуг немедленно после получения уведомления. Срок приостановки услуг не может превышать 30 (тридцать) календарных дней.

5.3.16.	Если приостановка не вызвана неисполнением обязательств со Стороны Исполнителя, Заказчик по возможности сообщает Исполнителю ориентировочный срок приостановки.

5.3.17.	Заказчик вправе, посредством направления нового уведомления, дать Исполнителю указание возобновить оказание Услуг в указанных объемах и в указанные Заказчиком разумные сроки, а в случае, если Исполнитель на время приостановки оказания Услуг находился вне места оказания Услуг - в согласованные Сторонами сроки.

5.3.18.	Заказчик вправе задержать Исполнителю приемку и/или оплату оказанных Услуг без наступления для Заказчика неблагоприятных последствий (уплата штрафов, неустоек, процентов, возмещение убытков, включая упущенную выгоду), предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ, в следующих случаях:

- при отставании оказания услуг по срокам, оговоренным в Договоре по вине Исполнителя или привлеченных им третьих лиц;

- при обнаружении дефектов и недостатков в оказанных и представленных к оплате услугах до их устранения;

- при отсутствии или ошибках в документации подтверждающих выполнение работ;

- при причинении Заказчику материального ущерба по вине Исполнителя до его возмещения (в размере суммы ущерба) и при наличии суммы неоплаченных штрафов, пени.

5.3.19.	Заказчик имеет право в любое время проверять и контролировать ход и качество оказания услуг, выполняемых Исполнителем, а также соблюдение требований правил и норм промышленной и пожарной безопасности на Объекте Заказчика. Заказчик имеет право приостанавливать оказание услуг до устранения нарушений.

5.3.20.	Для контроля работы Исполнителя на предмет качества и безопасности выполнения работ/оказания услуг у Заказчика проводятся проверки на двух уровнях:

Уровень 1 - проверки проводятся руководством Заказчика (Исполнительный директор, его заместители, директора по направлениям деятельности) не позднее 1 (одного) года с даты заключения Договора. Проверка должна проводиться с участием руководителя Исполнителя. Заказчик проверяет как минимум по одному Исполнителю в течение года (с даты заключения Договора).

Уровень 2 - проверки проводятся кураторами Договора и специалистом отдела ОТ, ПБ и ООС ежемесячно по каждому из Исполнителей с привлечением в обязательном порядке полномочного представителя Подрядной организации.

Куратор Договора проверяет выполнение условий действующего Договора. Специалист отдела ОТ, ПБ, ООС - соблюдение Исполнителем требований безопасности в области ОТ, ПБ, ООС.

5.3.21.  Внеплановая проверка может проводиться на обоих уровнях. Решение о проведении внеплановой проверки принимается руководством Заказчика в случае:

- возникновения конфликтной ситуации по исполнению Договорных обязательств между Заказчиком и Исполнителем;

- поступления в адрес Заказчика информации о совершении Исполнителем действий, содержащих признаки административного и иных правонарушений, состава преступления;

- контрольных мероприятий, по устранению ранее выявленных в работе Исполнителя нарушений.

5.3.22. В ходе проведения проверки, согласно п. 5.3.20 и п. 5.3.21 настоящего Договора, представители Заказчика вправе устно или письменно запрашивать необходимые документы у Исполнителя, которые должны предоставляться в обязательном порядке, в соответствии с требованиями Стандарта предприятия СТО 02.399-2024/3 «Управление подрядчиками и поставщиками» (Приложение № 13 к настоящему Договору).  Соблюдение данных требований Стороны признают существенным условием Договора, и в случае их неоднократного нарушения Исполнителем, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора.

6. СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

6.1. Исполнитель собственными силами доставляет на объекты Заказчика всю строительную технику, необходимую для выполнения работ, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

6.2. Строительная техника, используемая Исполнителем для проведения работ, должна соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации и локальных актов.

6.3. Техника должна быть оснащена бортовыми системами мониторинга транспортных средств. За работу транспортного средства (ТС) Исполнителя, не оборудованных БСМТС, за отсутствие транспортного средства в списке автотранспорта в программе спутниковой навигации Исполнителя, а также в случае если транспортное средство присутствует в списке автотранспорта в программе спутниковой навигации Исполнителя, но невозможно получить информацию о ТС из программы спутниковой навигации, Исполнитель выплачивает штраф Заказчику в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждую единицу техники за каждую календарную дату.

Подтверждением претензионных требований по вышеуказанным фактам является скриншот (картинка-фото), распечатанная Заказчиком из компьютера из программы спутникового мониторинга, предоставленной Исполнителем, на дату проверки.

6.4. При заезде техники на территорию ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» необходимо соблюдать пропускной режим, установленный Генеральным Заказчиком.

6.5. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной и пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения работ.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ИСПОЛНИТЕЛЯ

7.1. Весь персонал должен быть обученным минимальным требованиям ОТ и ПБ и иметь:

Для рабочего персонала:

- удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума;

- удостоверение о прохождении проверки знаний по основной профессии;

- удостоверение по проверке знаний требований охраны труда;

- квалификационные удостоверения, соответствующие выполняемой работе.

Для инженерно-технических работников:

- удостоверение по проверке знаний требований охраны труда;

- удостоверения об аттестации по правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности;

- специальность, соответствующую выполняемой работе;

- удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума.

7.2.    Весь персонал Исполнителя должен иметь в наличии средства индивидуальной защиты.

7.3. В составе бригады должен быть компетентный специалист из числа ИТР ответственный за проведение земляных работ по подготовке площадки.

7.4.  Оформление разрешения на право производства работ, получение наряда-допуска и акта допуска производится специалистом из числа ИТР.

7.5.  Персонал должен пройти медицинский осмотр перед началом работ.

  - Миграционная оговорка.

    - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства, а также обеспечить их соблюдение лицами, привлекаемыми исполнителем для оказания услуг по настоящему Договору (в том числе, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, получать разрешения на привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д.).

    - Если Заказчик будет привлечен к административной ответственности за нарушение установленных настоящим пунктом обязательств Исполнителя, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя. Исполнитель обязуется возместить Заказчику уплаченные ею суммы штрафов и разумных расходов, понесенных в связи с таким нарушением со стороны Исполнителя, в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения счета Заказчика, с приложением выписки из решения (копии решения) соответствующего государственного органа о привлечении Заказчика к административной ответственности в отношении персонала исполнителя. При этом сумма штрафов и разумных расходов, понесенных Заказчиком, в ограничение ответственности не входит.

    - Заказчик вправе запретить доступ на территорию объектов, принадлежащих Заказчика либо находящихся под контролем Заказчика, иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым Исполнителем для оказания услуг по настоящему Договору, если Заказчиком будет выявлено, что использование Исполнителем труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство. При этом указанный запрет не освобождает Исполнителя от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и не продлевает сроки исполнения обязательств Исполнителем. В этом случае Исполнитель обязан незамедлительно своими силами и за свой счет устранить обстоятельства, препятствующие оказанию услуг по настоящему Договору.

  - Замена персонала Исполнителя.

    - Заказчик может дать Исполнителю письменные указания удалить/заменить любой персонал Исполнителя, участвующий при оказании услуг, который:

  - проявил некомпетентность или небрежность при исполнении своих обязанностей; или

  - участвует в деятельности, противоречащей или наносящей вред интересам Заказчика; или

  - не соблюдает соответствующие требования охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, предусмотренные действующим законодательством РФ и/или Договором.

Заказчик указывает причину удаления в письменном указании, и Исполнитель обязан немедленно отстранить любого такого работника от оказания услуг и удалить его из перечня персонала Исполнителя.

Исполнитель обязан за свой счет заменить удаленного работника в течение 1 (одного) дня или позднее по согласованию с Заказчиком. Замещающий работник должен обладать квалификацией не ниже заменяемого и быть способным эффективно выполнять свои обязанности.

Работник, удаленный по любой из вышеуказанных причин, не может быть привлечен повторно для оказания услуг по Договору, или к каким-либо другим работам Заказчика, без предварительного письменного согласия Заказчика.

    - Исполнитель освобождает Заказчика от ответственности и берет на себя обязанность по уплате любых расходов, связанных с увольнением таких сотрудников Исполнителя.

    - Исполнитель принимает все необходимые меры предосторожности и делает все возможное для предотвращения любого противоправного поведения и беспорядков среди Персонала Исполнителя.

8. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ

8.1. Исполнитель в обязательном порядке согласовывает с Заказчиком привлекаемые к выполнению работ субподрядные организации, а также объемы работ, подлежащие выполнению на условиях субподряда.

8.2. Привлечение субподрядных организаций к выполнению работ до получения согласия на то Заказчика не допускается. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возложенных на субподрядные организации.

8.3. Кандидатуры Субподрядчика, привлекаемого Исполнителем для выполнения работ, подлежат предварительной проверке Заказчиком на благонадежность и платежеспособность.

8.4. Исполнитель обязан предоставить Заказчику следующие документы в отношении Субподрядчиков:

- свидетельство о государственной регистрации и постановке на налоговый учет;

- учредительные документы;

- свидетельство о допуске к работам, выданное СРО;

- бухгалтерский баланс за последний год (отчетный период);

- справка банка о движении денежных средств за последние три месяца.

8.5. Не допускается согласование заявок на пропуск персонала и техники на объекты Заказчика, поступивших от Субподрядчика, не прошедшего предварительной проверки на благонадежность и платежеспособность.

8.6. Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ только те субподрядные организации, информация о которых и документы содержат описание их технических и финансовых возможностей.

9. 	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Указанные обстоятельства должны носить чрезвычайный, непредвиденный характер, возникнуть после заключения настоящего Договора и находиться вне разумного контроля Сторон.

9.2. В этом случае срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

9.3. В случае если действие обстоятельства непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) дней, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, и ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, вызванных таким расторжением.

9.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, в течение 24-х часов, в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, их характере, возможных последствиях и приблизительной продолжительности действия.

9.5. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты возникновения указанных обстоятельств предоставить другой Стороне документ, подтверждающий факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы, выданный соответствующей Торгово-промышленной палатой либо другим уполномоченным государственным органом. Указанный документ будет являться достаточным доказательством возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

9.6. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также непредставление или несвоевременное предоставление документа, подтверждающего факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы, лишает Сторону, подвергшуюся действию обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на наступление таких обстоятельств.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

10.1. Стороны пришли к соглашению о том, что взаимообмен информацией, составляющей коммерческую тайну или иную конфиденциальную информацию, а также, являющуюся персональными данными, осуществляется в соответствии с заключенными между Сторонами «Соглашением о конфиденциальности» и «Соглашением об обработке персональных данных» (Приложения № 9, № 11 к настоящему Договору).

11. АНТИСАНКЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Стороны соглашаются, что никакие санкции, торговые ограничения и иные подобные меры какого-либо государства или надгосударственного образования не прекращают и не изменяют обязательств Сторон по настоящему Договору.

11.2. Заказчик либо его аффилированные лица имеют право приостановить выполнение любых своих обязательств перед Исполнителем и его аффилированными лицами как по настоящему Договору, так и по любым иным соглашениям, контрактам, Договорам если:

11.2.1. Исполнитель либо его аффилированные лица не исполняют свои обязательства перед Заказчиком либо его аффилированными лицами по настоящему Договору либо по иным соглашениям, контрактам, Договорам с Заказчиком либо его аффилированными лицами;

11.2.2. Заказчик или его аффилированные лица имеют разумные основания полагать, что указанные в подпункте 11.2.1 обязательства не будут исполнены в силу обстоятельств, указанных в пункте 11.1.

11.3. В случае невозможности выполнения Исполнителем либо его аффилированными лицами обязательств по настоящему Договору либо по иным соглашениям, контрактам, Договорам с Заказчиком и ее аффилированными лицами, в виду обстоятельств, указанных в пункте 11.1, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику компенсацию в размере 100 000 руб.

Стороны соглашаются, что данная компенсация признается возмещением потерь, возникших в случае наступления определенных в Договоре обстоятельств в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.4. Стороны соглашаются, что, несмотря на какие-либо противоречащие положения настоящего Договора или положения иных соглашений, контрактов, Договоров между Сторонами и/или их аффилированными лицами, в случаях, указанных в пункте 11.2, Заказчик и ее аффилированные лица вправе (i) удерживать любые средства, имущество или имущественные права Исполнителя и его аффилированных лиц; и (ii) использовать стоимость вышеописанных средств, имущества и имущественных прав в качестве зачета против обязательств Исполнителя и его аффилированных лиц, указанных в пунктах 11.2 и 11.3.

11.5. Пункты 11.1-11.4 настоящего раздела регулируются российским правом и имеют приоритет в отношении любых иных положений настоящего Договора или иных соглашений, контрактов, Договоров между Сторонами и/или их аффилированными лицами.

11.6. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации.

11.7. Стороны пришли к соглашению о том, что нормы ст. 359, 360 Гражданского кодекса РФ к отношениям сторон по Договору не применяются.

11.8. Передача Договора, уступка денежных требований, залог по настоящему Договору допускается только с письменного согласия обеих Сторон. Сторона, нарушившая это условие, обязана уплатить другой Стороне по её требованию штраф в размере 15% (Пятнадцати процентов) от суммы уступленных требований (включая обеспечительные требования, если таковые передаются), независимо от того, будет ли такая уступка действительной.

11.9. Исполнитель гарантирует, что он ознакомился с объемом и характером выполнения Работ, общим и местным условиям, инфляционным ожиданиям и всем прочим вопросам, которые могут повлиять на ход или эффективность выполнения Работ.

11.10. Тот факт, что Исполнителем не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору, не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по настоящему Договору.

11.11. Исполнитель не имеет права ссылаться на существенное изменение обстоятельств в соответствии со ст. 451 ГК РФ, из которых стороны исходили при заключении настоящего Договора, как на основание для внесения изменений в Договор или как на основание для расторжения Договора, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором.

12. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ (ЭДО)

12.1. Стороны пришли к соглашению о применении защищенного электронного документооборота (ЭДО) при исполнении своих обязательств по Договору в части обмена документами по Договору, в соответствии с «Соглашением об электронном документообороте» (Приложение № 17 к настоящему Договору).

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. В случае возникновения споров и разногласий, возникающих при исполнении, изменении настоящего Договора или в связи с ним Стороны разрешают их путем переговоров.

13.2. Споры, по которым соглашение не будет достигнуто, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения претензии. Если претензия была направлена Заказчиком, а Исполнитель не предоставил на нее отзыв/ответ в установленные настоящим пунктом сроки, то претензия считается признанной и подлежащей обязательной оплате в течение 10 (десяти) календарных дней.

13.3. В случае невозможности урегулирования спора в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда ХМАО-Югра.

14. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

14.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в одностороннем внесудебном порядке Заказчиком в целом или в любой его части (в том числе в части конкретного вида работ или его части) посредством направления Уведомления о расторжении по любой из нижеследующих причин или по всем этим причинам одновременно:

а) в случае существенного и/или неоднократного неисполнения /ненадлежащего исполнения Договора Исполнителем;

b) В случае возбуждения процедуры банкротства в отношении Исполнителя или заключения Исполнителем мирового соглашения с кредиторами или принятии решения уполномоченным государственным органом о ликвидации Исполнителя или принятия решения о добровольной ликвидации Исполнителя, или в случае аналогичных действий или обстоятельств, предусмотренных действующим законодательством РФ;

c) По иным причинам.

14.2. Договор считается расторгнутым в целом или в части с даты, указанной в Уведомлении как дата расторжения Договора. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о расторжении Договора не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты расторжения, за исключением основания, предусмотренного подпунктом, а) пункта 14.1 Договора, в данном случае Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления.

14.3. С даты расторжения Договора Исполнитель незамедлительно:

a) Прекращает оказывать услуги и удаляет свое оборудование с места оказания услуг как указано в таком Уведомлении о расторжении, но не ранее момента, когда производственный объект может быть оставлен в безопасном состоянии, позволяющем продолжить безаварийную работ;

b) Представляет Заказчику или назначенному им лицу полное право доступа для приемки работ или соответствующей их части;

c) По требованию Заказчика осуществляет в пользу Заказчика уступку прав и обязанностей по Договорам Субподряда в связи с исполнением настоящего Договора, при наличии согласия Субподрядчиков.

14.4. В случае расторжения Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю денежные средства за работы, фактически выполненные до даты расторжения Договора, с учетом любых взаиморасчетов, предусмотренных положениями настоящего Договора. При этом Заказчик не несет ответственность за убытки (реальный ущерб, упущенная выгода) Исполнителя, вызванные таким расторжением Договора.

14.5. В случае расторжения Договора в результате нарушения Исполнителем условий настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя полного возмещения причиненных убытков.

14.6. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке предварительно письменно уведомив Заказчика за 90 (девяносто) календарных дней до даты расторжения Договора, при условии полного возмещения Заказчику убытков согласно ГК РФ.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

15.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором. И действующим Законодательством Российской Федерации.

15.2. Убытки, причиненные какой-либо из Сторон настоящего Договора, возмещаются виновной Стороной в полном объеме. Убытки, причиненные Заказчику, взыскиваются с Исполнителя сверх неустойки и штрафов, предусмотренных настоящим Договором.

15.3. Исполнитель  возмещает ущерб, который может возникнуть у Заказчика, если в результате действий/бездействий Исполнителя, связанных с исполнением своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, будут наложены какие-либо финансовые санкции (в том числе штрафы, указанные в Приложении № 8, расходы, недоплата, затраты и убытки) со стороны Генерального Заказчика, федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику денежную сумму равную таким финансовым санкциям в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчика в виде претензии на сумму компенсации. Либо Заказчик имеет право без письменного согласия Исполнителя уменьшить очередной платеж по настоящему Договору на сумму предъявленного штрафа, понесенных им расходов, затрат или иных убытков.

15.4. В случае причинения Исполнителем убытков Заказчику, в том числе в результате предъявления к Заказчику третьими лицами требований об оплате убытков, штрафных санкций, о возмещении какого-либо вреда, в связи с нарушением Исполнителем условий настоящего Договора, действующего законодательства, а также в случае применения к Исполнителю штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик имеет право, предварительно уведомив Исполнителя, уменьшить сумму, подлежащую выплате Исполнителю за оказанные Услуги, на сумму штрафных санкций, убытков и/или причиненного вреда в порядке взаимозачета.

15.5. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Исполнителя, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

15.6. Инцидент, произошедший при выполнении услуг по настоящему Договору, расследуется уполномоченными представителями Сторон. Комиссией составляется двухсторонний акт, в котором указывается место, причины инцидента, сумма ущерба, виновники инцидента, а также намечаются мероприятия по предупреждению инцидентов подобного типа. Работы по ликвидации последствий инцидента проводятся по согласованному обеими Сторонами плану работ. Изменение плана без согласования Сторон не допускается. Виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки, понесенные в связи с инцидентом (время простоя, стоимость выведенного из строя оборудования и т.п.), но не более стоимости геофизических услуг, в процессе выполнения которых произошел инцидент.

15.7. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Исполнителя или третьего лица, привлеченного Исполнителем, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил техники безопасности или промышленной санитарии.

15.8. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за причинение вреда здоровью (включая смертельные случаи) своим работникам, работникам Субподрядчика. Исполнитель обязуется самостоятельно возместить все возникшие в таком случае убытки, и не перевыставлять их в адрес Заказчика.

15.9. Исполнитель не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Заказчика или Третьего Лица, привлеченного Заказчиком, не по вине Исполнителя, а также в случае нарушения ими правил в области ОТ, ПБ и ООС.

15.10. В случае нарушения Исполнителем по его вине сроков оказания услуг, установленных настоящим Договором, а также сроков устранения недостатков оказанных услуг, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости услуг Исполнителя по Договору, за каждый день нарушения обязательств.

Акт о нарушении сроков оказания услуг подписывается уполномоченными представителями Заказчика, Исполнителя и супервайзером с указанием времени задержки. В случае несогласия с фактом и временем задержки, представитель Исполнителя подписывает акт с изложением своих возражений. В случае отказа представителя Исполнителя от подписания акта об этом делается отметка в акте, и акт подписывается только представителями Заказчика и супервайзером и является основанием для предъявления претензии.

15.11. В случае несвоевременной оплаты услуг, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика проценты за пользование денежными средствами из расчета 0,01% от суммы, оплата которой просрочена, за каждый день просрочки, но не более 5% накопительным итогом.

15.12. При повторном обнаружении тех же недостатков выполненных Работ, которые ранее уже устранялись Исполнителем, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десять процентов) от стоимости неоказания или ненадлежащего выполнения оказания услуг (работ).

15.13. В случае невыполнения или ненадлежащего оказания услуг Исполнителем Заказчик имеет право применить любую и/или несколько из следующих мер:

-	потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком разумный срок.

-	поручить оказание услуг третьим лицам либо оказать их своими силами и потребовать от Исполнителя возмещения своих расходов на устранение недостатков и других убытков в случае невыполнения Исполнителем обязательства по безвозмездному устранению недостатков.

-	соразмерно уменьшить стоимость оказанные услуг на сумму штрафных санкций и/или убытков, письменно уведомив об этом Исполнителя.

-	потребовать уплаты неустойки, определенной Договором.

-	приостановить оказание Услуг вплоть до устранения недостатков.

-	досрочно расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

15.14. Затраты Исполнителя по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению Заказчиком при отсутствии вины Заказчика.

15.15. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в полном объеме, если иное не предусмотрено Договором.

15.16. При одновременном выявлении нескольких нарушений требований Заказчика/генерального Заказчика Исполнитель уплачивает штрафные санкции за каждое допущенное нарушение.

15.17. Любая из Сторон вправе требовать подтверждения факта нарушения, а также размера убытков и неустойки двусторонним актом. Такой акт должен быть рассмотрен, подписан Стороной и возвращен другой Стороне не позднее, чем в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения. Отказ от составления и подписания акта (с приложением мотивированных возражений или без таковых) не допускается. В случае отсутствия ответа, либо получения необоснованного ответа, факт считается подтвержденным, и Исполнитель не вправе будет уклоняться от оплаты данного штрафа в порядке регресса. Данный порядок не применяется в случаях, указанных в п. 15.18. настоящего Договора.

15.19. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, причиненные убытки, предусмотренные условиями настоящего Договора.

15.20. В случае если размеры санкций за одно и тоже нарушение, предусмотренное условиями Договора и Приложениями к Договору, отличаются, применяется максимальный размер санкций, установленный соответствующим пунктом Договора или Приложения.

15.21. За работу транспортного средства (ТС) Исполнителя, не оборудованных БСМТС, за отсутствие транспортного средства в списке автотранспорта в программе спутниковой навигации Исполнителя, а также в случае если транспортное средство присутствует в списке автотранспорта в программе спутниковой навигации Исполнителя, но невозможно получить информацию о ТС из программы спутниковой навигации, Исполнитель выплачивает штраф Заказчику в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждую единицу техники за каждую календарную дату.

Подтверждением претензионных требований по вышеуказанным фактам является скриншот (картинка-фото), распечатанная Заказчиком из компьютера из программы спутникового мониторинга, предоставленной Исполнителем, на дату проверки.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты оплаты). Уведомление об изменении банковских реквизитов может быть сделано также путем предоставления счета на оплату, содержащего новые платежные реквизиты.

16.2. В случае, если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам

16.3. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

16.4. При условии передачи подлинного документа другой Стороне в течение 10 рабочих дней с момента отправления факсимильного сообщения, документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу (кроме счетов-фактур). Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию.

16.5. Стороны признают юридическую силу Договора, изменений и дополнений к нему и иных документов по исполнению настоящего Договора (кроме счетов-фактур), имеющих факсимильное воспроизведение подписи и печати с помощью средств механического или иного копирования при условии последующего подписания уполномоченными представителями Сторон оригинала документа и скрепления его печатью организации. Подписанные оригиналы документов должны быть высланы заказным письмом Сторонами-подписантами в течение 10 календарных дней с даты их отправления по факсу. Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию.

16.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

16.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим Законодательством РФ.

16.8. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой частью Договора:

- Приложение № 1. Техническое задание;

- Приложение № 2. Расчет суммы выполненных работ по Договору;

- Приложение № 3. Заявка на выполнение работ;

- Приложение № 4. Схема отсыпки;

- Приложение № 5. Акт об инженерной подготовке кустовой площадки;

- Приложение № 6. Требования Недропользователя/Генерального Заказчика;

- Приложение № 7. Акт приема-передачи локально-нормативных документов;

- Приложение № 8. Штрафные санкции. Штрафы Недропользователя/Генерального заказчика;

- Приложение № 9. Соглашение о конфиденциальности;

- Приложение № 10. Соглашение об антикоррупционных требованиях;

- Приложение № 11. Соглашение об обработке персональных данных;

- Приложение № 12. Регламент взаимоотношений в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды с организациями, привлекаемыми к работам и оказанию услуг по Договору;

- Приложение № 13. Стандарт предприятия СТО 02.399-2023/2 «Управление подрядчиками и поставщиками»;

- Приложение № 14. Стандарт предприятия СТО 02-2018 «Безопасность дорожного движения»;

- Приложение № 15. Перечень документов для согласования и получения пропусков;

- Приложение № 16. Отчет по ОТ, ПБ и ООС персонала подрядчиков на объектах оказания услуг/выполнения работ;

- Приложение № 17. Соглашение об электронном документообороте.

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» | ИСПОЛНИТЕЛЬ: _______________________ |
| --- | --- |
| Юридический адрес: 628600, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, Промзона Адрес для корреспонденции: 628609, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 16, а/я № 1651 ОГРН 1028600962851 ИНН 8603023073 КПП 860301001 Банковские реквизиты: Р/С 407 028 104 082 800 00 060 Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге БИК 046577952 К/С 30101810400000000952 БИК 047102651 ОКПО 31421439 Телефон: (3466) 31-11-66 Электронный адрес: Reception.NVR.KO@pewete.ru Исполнительный директор __________________/А.А. Трегубов/ М.П. | Юридический адрес: __________________ ИНН _____________ КПП _____________ ОГРН __________________ Почтовый адрес: __________________ E-mail: __________________ Тел: __________________ Факс: __________________ ОКПО __________________ ОКВЭД __________________ Банковские реквизиты: Счет: __________________ Банк: __________________ БИК банка: __________________ Корсчет: __________________ ____________________/___________/ М.П. |