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                                                  ДОГОВОР № 26-ХХХХ

	г. Москва
	 «____»____________2026г.





Общество с ограниченной ответственностью «Юнител Инжиниринг» (ООО «Юнител Инжиниринг») (далее – «Заказчик») в лице Генерального директора Жукова Евгения Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество  _______________________________в лице Генерального директора __________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор»)                       о нижеследующем:

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
1. Основные понятия и определения
Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:
1.1. «Акт о выполненных Работах» - документ, составленный по форме приложения 2 к настоящему Договору, фиксирующий объем, выполненных Подрядчиком Работ по инженерным изысканиям и разработке Проектной документации в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 1). Подписание данного Акта подтверждает выполнение Подрядчиком Работ, предусмотренных настоящим Договором согласно Календарному графику выполнения Работ и стоимости (приложение 1) исключительно для проведения расчетов по настоящему Договору и не свидетельствует о приемке Результатов выполненных Работ Заказчиком в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.  
1.2. «Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ» - документ о сдаче Результатов выполненных Работ по разработке Закупочной документации, указанных в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (Приложение 1). Акт составляется Подрядчиком и оформляется по форме приложения  3 к настоящему  Договору. В случае если в результате выполнения Работ Подрядчиком будет создан результат интеллектуальной деятельности, то подписание данного Акта свидетельствует о том, что исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, созданный в ходе выполнения соответствующих Работ, переданы Заказчику.
1.3. «Акт о приемке выполненных Работ и передаче прав» - документ о сдаче Результатов выполненных Работ по инженерным изысканиям и разработке Проектной документации по Договору в полном объёме, который после завершения выполнения всех работ по инженерным изысканиям и разработке Проектной документации составляется Подрядчиком по форме приложения 4 к настоящему Договору, при условии получения Подрядчиком и передачи Заказчику заключений Организации по проведению экспертизы, утверждённых в установленном порядке, о соответствии разработанных по Договору Результатов выполненных Работ по выполнению инженерных изысканий и разработке Проектной документации требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (положительные заключения).
Подписание данного акта Сторонами свидетельствует о приёмке Заказчиком Результатов выполненных Работ по инженерным изысканиям и разработке Проектной документации и исключительных прав на Результаты выполненных Работ по разработке Проектной документации в полном объёме.
1.4. Акт сверки расчетов - документ о ежеквартальной сверке расчетов между Сторонами по настоящему Договору.
1.5. Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения Работ.
1.6. Закупочная документация - документация необходимая для размещения заказа на создание (строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение, проектно-изыскательские работы) объектов электросетевого хозяйства, содержащая информацию, необходимую и достаточную для того, чтобы участники закупочных процедур на размещение заказа на создание (строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение, проектно-изыскательские работы)  объектов электросетевого хозяйства могли принять решение об участии в закупочных процедурах, подготовить и подать соответствующие заявки таким образом, чтобы организатор закупочных процедур мог оценить их по существу и выбрать наилучшие предложения. Закупочная документация разрабатывается Подрядчиком в объеме, указанном в техническом задании на разработку закупочной документации, являющимся Приложением 6 к настоящему Договору и в сроки, указанные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости. 
1.7. Иск - способ защиты нарушенного права; требование, выдвигаемое, предъявляемое истцом к ответчику в судебном или арбитражном порядке, основанное на условиях заключённого между ними договора или на праве истца, вытекающего из закона. 
1.8. Нормативные акты в области проектирования и строительства - действующие нормы законодательства Российской Федерации, технические регламенты, Строительные нормы и правила, государственные стандарты и иные нормативные документы в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, включая ведомственные нормы и правила Организаций по проведению экспертизы проектной документации в установленном порядке, локальные акты Заказчика.
Заказчик вправе уведомлять Подрядчика о действующих организационно-распорядительных документах ПАО «Россети» (в том числе об их изменениях, произошедших после заключения Договора) путем размещения на официальном сайте 
ПАО «Россети», и в этом случае Подрядчик считается ознакомленным с ними.
1.9. Объект - «Создание противоаварийной автоматики на объектах БАМ-2 на территории ОЭС Востока для реализации схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»»
1.10. Организация по проведению экспертизы - уполномоченные на проведение экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, в установленном порядке, органы исполнительной власти РФ, подведомственные указанным органам государственные учреждения, государственное учреждение, подведомственное Министерству регионального развития Российской Федерации.
1.11. Календарный график выполнения Работ и стоимости - документ, являющийся приложением 1 к настоящему Договору, устанавливающий промежуточные и окончательные сроки выполнения Работ, а также их стоимость.
1.12. Проектная документация - документация, состоящая из текстовой и графической частей, выполненная в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства в объеме, достаточном для проведения экспертизы и осуществления строительства, содержащая описание принятых архитектурных, инженерно-технических, функционально-технологических, конструктивных и иных решений в отношении объекта капитального строительства и/или реконструкции, пояснения, результаты расчетов, обосновывающие принятые решения, ссылки на нормативные акты в области проектирования и строительства, используемые при подготовке такой документации, а также документация в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме, отражающая принятые решения. 
1.13. Уполномоченный Банк - кредитная организация, уполномоченная на проведение расчетов по договору и удовлетворяющая требованиям к кредитным организациям, определенным в закупочной документации.
1.14. Работы - комплекс работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.15. Результат(ы) выполненных Работ - Проектная документация и(или) Результат инженерных изысканий, получившие положительные заключения Организаций по проведению экспертиз о соответствии требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства Закупочная документация (указывается в случае, если разработка ЗД  поручается Подрядчику).
Проектная документация разрабатывается и(или) инженерные изыскания выполняются Подрядчиком в полном объеме в соответствии с нормативными актами в области проектирования и строительства, исходя из условий достаточности. Под условием достаточности понимается уровень и объем детализации Результатов выполненных Работ, соответствующий требованиям нормативов, определяющих объем и полноту документации, удовлетворяющий Специализированные организации и Организацию по проведению экспертизы.
1.16. Специализированные организации - организации, в том числе инспектирующие органы, органы государственного регулирования и надзора, компетентные государственные органы, органы местного самоуправления, а также иные организации и инстанции, уполномоченные на проведение согласований, подготовку заключений по проектной документации в случае и порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства. 
1.17. Субподрядчик - любое лицо, привлекаемое непосредственно Подрядчиком для выполнения работ, услуг и иных обязательств по настоящему Договору.
1.18. Задание на проектирование - документ, содержащий перечень требований, условий, целей, задач к выполнению инженерных изысканий и (или) разработки Проектной документации. Является неотъемлемой частью договора со всеми изменениями и дополнениями, существующими на момент заключения договора. Типовая форма утверждена распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 26.05.2015 № 274р. На титульном листе проставляется номер и дата регистрации в СЭДО.
1.19. Цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение всех своих обязательств по Договору.
1.20. Календарно-сетевой график - документ, содержащий перечень работ, описывающих последовательность разработки Проектной документации, связанных технологическими зависимостями, в соответствии с которыми рассчитан критический путь по проекту, и обладающих следующими параметрами: сроки выполнения работ, степень завершенности работ; потребность и обеспеченность трудовыми и нетрудовыми ресурсами; стоимость каждой работы. Назначение Календарно-сетевого графика - текущий контроль за ходом выполнения работ, предусмотренных Договором. Подписание либо согласование данного графика на бумажном носителе (в одностороннем и/или двустороннем порядке) не свидетельствует об изменении настоящего Договора, в том числе не свидетельствует об изменении Календарного графика выполнения Работ и стоимости (перечень работ, стоимость, сроки и т.д.). 

2. Предмет Договора
2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по:
- разработке Проектно-сметной документации (в том числе предпроектное обследование) в части технологических решений ПТК, а именно:

разработка РД, выполнение СМР, ПНР, поставку МТРиО по титулу: «Создание противоаварийной автоматики на объектах БАМ-2 на территории ОЭС Востока для реализации схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД», 3 этап и 4 этап.: 
пояснительная записка в объеме:
описание информационного обеспечения;
описание программного обеспечения;
функциональные возможности, реализуемые системой (комплекс задач);
ведомость программного обеспечения;
Разработка технической части закупочной документации (отдельным томом) в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «ФСК ЕЭС» (Положением о закупках), утвержденным Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (выписка из протокола заседания Совета директоров от 22.06.2017 № 370/5), и приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 20.02.2015 № 86 «О централизованных закупках основного электротехнического оборудования для объектов ПАО «ФСК ЕЭС» и системе актуализации потребности ПАО «ФСК ЕЭС» в основном электротехническом оборудовании».

Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. 
Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1) и Задании на проектирование (Техническом задании).
2.2. Результат выполненных Работ по настоящему Договору или его часть должны быть представлены Подрядчиком Заказчику на материальных носителях, а именно: в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе, в 2 (двух) экземплярах в электронном виде (в формате MS Word, Excel, Visio, AutoCAD, Adobe Acrobat, DVD) и в 2 (двух) экземплярах на DVD в формате данных Системы комплектования Электронного архива документов 
ПАО «Россети».
Электронная версия должна соответствовать ведомости основного комплекта Результата выполненных Работ и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименование файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.
Результат выполненных Работ должен быть выполнен в соответствии и с другими требованиями, указанными в нормативных документах Электронного архива проектно-сметной документации ПАО «Россети», утвержденных приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 23.01.2008 № 10 «Об утверждении нормативных документов Электронного архива ПСД ОАО «ФСК ЕЭС».
 Работы по Договору выполняются для Конечного Заказчика-Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети»), согласно договору подряда, Договор от 24.06.2026 № 1565826 на разработку РД, выполнение СМР, ПНР, поставку МТРиО по титулу: «Создание противоаварийной автоматики на объектах БАМ-2 на территории ОЭС Востока для реализации схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»», 3 этап и 4 этап.

3.Срок выполнения Работ по Договору
3.1. Срок выполнения Работ по Договору: 
начало выполнения Работ: с даты заключения Договора.
окончание выполнения Работ: «31» октября 2026 г.
Выполнение отдельных Работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору, осуществляется Подрядчиком в сроки, указанные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1).
3.2. Работа по разработке Проектной документации завершается созданием Проектной документации, в отношении которой получено положительное заключение Организации по проведению экспертизы, утвержденной конечным Заказчиком, а также принятой по Акту о приемке выполненных Работ и передаче прав.
3.3. Подрядчик передает Заказчику Результаты выполненных Работ на электронном и бумажном носителях в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора, а также исключительное право на Результаты выполненных Работ в полном объеме. 
3.4. Моментом перехода от Подрядчика к Заказчику исключительного права на Результаты выполненных Работ являются соответствующие даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных Работ и передаче прав, а в случае досрочного расторжения настоящего Договора - дата расторжения Договора. 
Моментом перехода права собственности и риска случайной гибели или случайного повреждения Результата выполненных Работ по разработке Проектной документации от Подрядчика к Заказчику является дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ и передаче прав. 
3.5. Подрядчик приступает к выполнению обязательств с даты подписания настоящего Договора. Датой подписания считается дата, указанная на титульном листе настоящего Договора.

4. Цена Договора
4.1. Цена Договора, указанная в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1 к Договору), в текущих ценах является твердой и составляет  ХХХ (ХХХ) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 22%, установленной налоговым законодательством Российской Федерации. 
В цену Договора входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе: вознаграждение Подрядчика за отчуждение исключительных прав на результат Работ в случае их возникновения, оплата счетов Специализированных организаций.
Стоимость отдельных работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору в текущих ценах, указана в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1). 
4.2. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, влекущих за собой превышение цены Договора более чем на 10% по сравнению с ценой, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, Подрядчик обязан письменно известить об этом Заказчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выявления такого превышения. При этом к извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость превышения цены. 
Заказчик в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения извещения Подрядчика обязан направить Подрядчику соответствующий ответ о согласии с предложением Подрядчика или отказом от него. Неполучение Подрядчиком  письменного ответа Заказчика не является согласием Заказчика. 
Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о превышении указанной в настоящем Договоре цены Работ по причине необходимости выполнения дополнительных объемов работ или изменения стоимости Работ, обязан выполнить Договор в пределах цены, определенной в настоящем Договоре, а также с соблюдением сроков Работ, указанных в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1). 
В случае согласия Заказчика на превышение цены Договора Стороны составляют об этом дополнительное соглашение к настоящему Договору. 
4.3. Предел цены Договора, указанный в пункте 4.1 Договора, может быть изменен только по решению Заказчика, принятому по итогам проведения экспертизы Проектной документации (после получения положительного заключения). При принятии Заказчиком соответствующего решения об изменении предела цены Договора, в том числе решения о перераспределении предела цены по строкам Календарного графика выполнения Работ и стоимости (приложение 1) Стороны должны подписать дополнительное соглашение к Договору.
4.4. В цену Договора не включается резерв средств на непредвиденные расходы.
4.5. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Договора в случае выполнения им дополнительных, вызванных внесением Заказчиком изменений в Задание на проектирование и (или) исходные данные, если такие дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десять процентов) от цены Договора

Cтатья 5. Порядок и условия платежей
5.1. Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком на основании выставленного Подрядчиком счета:
- по разработке Проектной документации - в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости соответствующих работ, указанной в Календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение 1) в течение 10 (десяти) рабочих дней;
5.1.1. Подрядчик обязан использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм авансовых платежей на выполнение работ по Договору. Нецелевое использование авансовых платежей Подрядчиком запрещено.
Подрядчик не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения аванса обязан предоставить соответствующую счет-фактуру. 
5.1.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке провести зачет авансовых платежей в счет уменьшения платежей, причитающихся Подрядчику по Актам о выполненных Работах, Актам сдачи приёмки результатов выполненных работ, Актам о приёмке выполненных Работ и передаче прав, до полного погашения авансовых платежей, в случаях, предусмотренных п.7.2.7 Договора. При этом Подрядчик утрачивает в дальнейшем право на получение авансов по договору.
5.2. Текущие платежи по разработке Проектной документации выплачиваются Заказчиком при условии получения Заказчиком счета Подрядчика в следующем порядке:
- по разработке Проектной документации - в размере 70% (семидесяти процентов) от стоимости соответствующих работ, указанной в Календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение 1), выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта о выполненных Работах.
5.3. Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5.4. Превышение Подрядчиком объемов и, как следствие, стоимости Работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет.
5.5. Стороны ежеквартально производят сверку расчетов и сумм зачета аванса по Договору. Подрядчик не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, а также после подписания «Акта о приемке выполненных работ и передаче прав»/» Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ» направляет Заказчику «Акт сверки расчетов». Заказчик не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения «Акта сверки расчетов», при отсутствии возражений, подписывает его, и второй экземпляр возвращает Подрядчику. 

II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6. Обязательства Подрядчика
6.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
6.1.1. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 1), Заданием на проектирование и иной полученной от Заказчика документацией, а также в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства и сдать Результат выполненных Работ Заказчику».
6.1.2. Выполнить Проектную документацию в метрической системе на русском языке либо с обязательным параллельным переводом текста на русский язык, а всех размеров и параметров в метрическую систему.
6.1.3. Самостоятельно провести сбор исходных данных, необходимых для выполнения Работ, в том числе с выездом на Объект.
6.1.4. До сдачи Заказчику соответствующего Результата выполненных Работ самостоятельно согласовать со Специализированными организациями Результаты выполненных Работ в случаях и в порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства, а также настоящим Договором. Также согласовать результаты выполненных работ с собственниками объектов, затрагивающих их имущественный комплекс. В случае использования для подготовки Результата инженерных изысканий на Объекте фондовых материалов или материалов давности более допустимого срока, передать вместе с Техническим отчетом акт рекогносцировки. 
6.1.5. Не продавать и/или не передавать Результаты выполненных Работ или их отдельную часть никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
6.1.6. Участвовать в делах по искам третьих лиц к Заказчику, связанным с исполнением настоящего Договора, использованием Заказчиком Результата выполненных работ.
6.1.7. Вносить изменения и дополнения в Результаты выполненных Работ по замечаниям Заказчика  в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения, если иные сроки не согласованы Сторонами в письменном виде. В случае, если настоящим Договором и(или) нормативными актами в области проектирования и строительства, и(или) договором на осуществление экспертизы Результатов выполненных Работ предусмотрены различные сроки для внесения Подрядчиком изменений в документацию, разработанную по настоящему Договору, Подрядчик обязан вносить изменения в такую документацию в наиболее короткий из всех предусмотренных этими документами сроков.
Подрядчик исправляет или заново выполняет Работу по замечаниям Заказчика и(или) Специализированных организаций, при этом не нарушая даты завершения Работ и не предъявляя каких-либо требований к Заказчику по оплате выполненных Работ.
6.1.8. Предусмотреть в договорах, заключаемых с третьими лицами, условия, позволяющие обеспечить правовую принадлежность создаваемых результатов интеллектуальной деятельности, в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.1.9. После получения от Заказчика письменного уведомления о приостановке Подрядчиком выполнения каких-либо или всех его обязательств по настоящему Договору приостановить Работы с даты, указанной в таком уведомлении, до получения письменного распоряжения от Заказчика о возобновлении выполнения Работ.
6.1.10. Осуществлять по требованию Заказчика авторский надзор за строительством и(или) реконструкцией Объекта по отдельному договору. 
6.1.11. Письменно согласовывать с ПАО «Россети» любую публичную информацию с упоминанием ПАО «Россети», передаваемую третьим лицам, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики ПАО «Россети» на полиграфических изделиях, выставочных стендах, интернет-сайтах и других средствах массовой информации.
6.1.12. Представить Заказчику спецификации (опросные листы и т.д.) на оборудование в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 
6.1.13. До окончания выполнения Работ по настоящему Договору оперативно информировать заказчика об изменениях нормативных актов в области проектирования и строительства из-за которых может возникнуть необходимость внесения изменений в Результата выполненных Работ.
6.1.14. В период выполнения Работ по настоящему Договору предварительно согласовывать с Заказчиком технические решения, явно не указанные в Задании на проектирование (Техническом задании), если существуют равнооптимальные аналоги.
6.1.15. Осуществить возврат Заказчику авансовых платежей в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего письменного уведомления Заказчика 
(п. 7.2.7 настоящего Договора). 
6.1.16. В течение 20 (двадцати) дней после заключения Договора предоставить Заказчику детализированный Календарно-сетевой график (далее - Календарно-сетевой график).
6.1.17. Еженедельно, а также в течение 3 (трех) дней после получения запроса Заказчика, представлять Заказчику отчет о ходе выполнения Работ по Календарно-сетевому графику.
6.1.18. Обеспечить согласование с Заказчиком Субподрядчиков, привлекаемых для выполнения Работ по настоящему Договору в порядке, указанном в настоящем пункте и в п. 6.1.21. настоящего Договора. 
Для согласования Заказчиком возможности привлечения Субподрядчика, предоставить Заказчику соответствующие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в установленном законом порядке; а также надлежащим образом заверенную копию Соглашения о раскрытии информации, заключенного Субподрядчиком (Приложение  11 к Договору), в том числе информацию о составе участников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также о составе исполнительных органов Субподрядчика по форме Приложения 10 к Договору.
6.1.19. По требованию Заказчика предоставлять информацию о третьих лицах,  не являющихся Субподрядчиками  и привлекаемых для выполнения более 1 % работ по Договору, в том числе о наличии соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения Работ (квалификации работников и др.), копии свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в установленном законом порядке.
6.1.20. В случае привлечения с согласия Заказчика Субподрядчиков для выполнения Работ по настоящему Договору, согласовать с Заказчиком условия договоров с такими Субподрядчиками, а также не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения договоров предоставить Заказчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия заверившего их лица. 
6.1.21. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение Работ по Договору всеми привлеченными Субподрядчиками, а также иными лицами, привлеченными для выполнения Работ по Договору, за координацию их деятельности, за соблюдение ими «нормативных актов в области проектирования и строительства», а также осуществлять контроль за недопущением выполнения Работ, предусмотренных Договором, Субподрядчиками, не согласованными с Заказчиком.
6.2. Подрядчик имеет право письменно запрашивать от Заказчика документы, материалы, исходные данные, а также разъяснения по вопросам, относящимся к исполнению обязательств по настоящему Договору. 
6.3. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения Цены Договора в случае выполнения им дополнительных работ, вызванных внесением Заказчиком изменений в Задание на проектирование и(или) исходные данные, если такие дополнительные работы по стоимости не являются существенными (не превышают 10% (десять процентов) от Цены настоящего Договора). 
6.4. Подрядчик не вправе без письменного указания Заказчика вносить изменения в Проектную документацию на всех этапах выполнения Работ по настоящему Договору.
6.5. Информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору. 
В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в приложении 7 к настоящему Договору.
6.6. Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.
7. Обязательства Заказчика
7.1. По настоящему Договору Заказчик обязуется:
7.1.1. Передать Подрядчику по акту приема-передачи следующую документацию, необходимую для выполнения Работ по Договору:
- Задание на проектирование.
7.1.2. Выполнять согласования предлагаемых Подрядчиком в ходе выполнения Работ по настоящему Договору технических решений после получения соответствующего запроса от Подрядчика, либо предоставлять Подрядчику самостоятельное право выбора по направленному запросу, о чем он должен его уведомить в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса. 
7.1.3. В течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления о привлечении Субподрядчика/проекта договора, заключаемого Субподрядчиком, согласовать кандидатуру Субподрядчика/заключение указанного договора или дать обоснованный отказ. Отсутствие обоснованного отказа Заказчика в срок, указанный в настоящем пункте, не является согласованием Заказчика. 
7.1.4. При отсутствии замечаний к Результатам выполненных Работ подписывать со своей стороны Акты о выполненных Работах, Акты о приемке выполненных Работ и передаче прав в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после их получения и один экземпляр соответствующего Акта возвращать Подрядчику. При наличии замечаний в тот же срок направлять Подрядчику мотивированный отказ от подписания соответствующего акта.
Оплатить Результат выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 
7.2. Заказчик имеет право:
7.2.1. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по исполнению Договора.
7.2.2. Привлечь Подрядчика к участию в деле по Искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами, в связи с недостатками Результатов выполненных Работ, а также по Искам, предъявленным в связи с нарушениями авторских прав, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, связанным как с использованием Заказчиком Результата выполненных Работ, в том числе и в ходе его практической реализации, так и с процессом выполнения Подрядчиком Работ по Договору.
7.2.3. Вносить изменения в объемы и сроки выполнения Работ по Договору.
7.2.4. При отказе Подрядчика исправить Работы, выполненные ненадлежащим образом либо неполучении Заказчиком письменного ответа Подрядчика в течение срока, установленного Договором, Заказчик вправе:
7.2.4.1. Заключить договор подряда с другим подрядчиком для устранения недостатков в Работах, при этом расходы Заказчика на устранение недостатков в Работах другим подрядчиком относятся за счет Подрядчика, допустившего недостатки в Работе, путем удержания их из причитающейся Подрядчику по Договору суммы. При этом Подрядчик обязан без предъявления каких-либо требований, по указанию Заказчика, передать ему всю документацию, полученную от Заказчика и(или) разработанную Подрядчиком и оплаченную Заказчиком.
7.2.4.2. Удержать стоимость Работ, выполненных Подрядчиком ненадлежащим образом из сумм, подлежащих к оплате Подрядчику. 
7.2.5. Участвовать в проведении согласований Результатов выполненных Работ в Специализированных организациях и/или в защите проектных решений при проведении экспертизы инженерных изысканий, Проектной документации.
7.2.6. Распорядиться о приостановке Подрядчиком выполнения каких-либо или всех его обязательств по настоящему Договору путем направления письменного уведомления Подрядчику, в котором должна быть указана дата приостановки Работ, а также письменно дать указания о возобновлении приостановленных работ.
7.2.7. Без расторжения Договора предъявить Подрядчику требование возврата авансовых платежей в следующих случаях:
- нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, установленных Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 1 к Договору).
Для возврата авансовых платежей Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление.

III. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ
8. Порядок выполнения и приемка работ по инженерным изысканиям
8.1. Заказчик по мере готовности передает Подрядчику по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами, документацию и исходные данные на выполнение инженерных изысканий, согласно п. 7.1.1 настоящего Договора.
8.2. Подрядчик рассматривает представленные материалы на полноту исходных данных, определяет необходимость дополнительного сбора исходных данных (п. 6.1.4 настоящего Договора), выполнения рекогносцировки (п. 6.1.5 настоящего Договора).
8.3. Инженерные изыскания выполняются в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1). Подрядчик вправе досрочно выполнить инженерные изыскания, в этом случае Заказчик обязан принять и оплатить их в соответствии с условиями Договора.
8.4. Инженерные изыскания выполняются в соответствии с исходными данными Заказчика (п. 7.1.1 настоящего Договора), Заданием на проектирование, полученным Подрядчиком от Заказчика, требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.
Для выполнения инженерных изысканий Подрядчик на основе Задания на проектирование разрабатывает программу инженерных изысканий, устанавливающую необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и метод их выполнения.
8.5. Заказчик вправе вносить изменения в Задание на проектирование в письменном виде на любом этапе выполнения инженерных изысканий.
8.6. Подрядчик обязан до предъявления Заказчику согласовать Результаты инженерных изысканий в Специализированных организациях, уполномоченных на проведение согласований в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства. 
8.7. После согласования со Специализированными организациями (в случае если согласование со Специализированными организациями установлено требованиями Заказчика или нормативными актами в области проектирования и строительства) Результаты инженерных изысканий направляются Заказчику в сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта о выполненных Работах. 
Заказчик в сроки, указанные в п. 7.1.4 настоящего Договора, при отсутствии замечаний к Результатам инженерных изысканий подписывает со своей стороны Акт о выполненных Работах и один его экземпляр возвращает Подрядчику. 
При наличии у Заказчика замечаний к Результатам инженерных изысканий он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного Акта в сроки, указанные в п. 7.1.4. настоящего Договора.
8.8. Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о выполненных Работах (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененный и (или) доработанный Результат инженерных изысканий Заказчику. 
При отказе либо уклонении Подрядчика от выполнения доработок Результата инженерных изысканий Заказчик привлекает для фиксации и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в Договоре, а также в случаях, предусмотренных нормативными актами в области проектирования и строительства, свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией. Акт, подписанный указанным третьим лицом и Заказчиком, направляется Подрядчику. 
Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в установленный Заказчиком срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.
В случае неустранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно настоящего пункта. Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков, а также без предъявления каких-либо требований, по указанию Заказчика, передать ему всю документацию, полученную от Заказчика и (или) разработанную Подрядчиком и оплаченную Заказчиком.
Подписание Заказчиком Акта о выполненных Работах означает возможность направления Подрядчиком Результата инженерных изысканий в Организацию по проведению экспертизы.
Обязательства Подрядчика по выполнению инженерных изысканий считаются исполненными после подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных Работ и передаче прав.
Результаты инженерных изысканий, выполненных по Договору, принадлежат Заказчику, который вправе использовать их по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать результаты инженерных изысканий без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким - либо образом использовать результаты инженерных изысканий, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком. 

9. Порядок выполнения и приемка Проектной документации
9.1. Заказчик по мере готовности передает Подрядчику по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами, документацию, необходимую для разработки Проектной документации  (в соответствии с п. 7.1.1 Договора).
9.2. В течение 30 (тридцати) календарных дней после получения от Заказчика Задания на проектирование Подрядчик выполняет расчеты стоимости изготовления Проектной документации, путем разработки соответствующих смет. Результат расчетов (сметы на выполнение проектных работ) направляется Подрядчиком на согласование Заказчику».
9.3. Разработка Проектной документации осуществляется в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1). Подрядчик вправе досрочно разработать Проектную документацию, в этом случае Заказчик обязан принять и оплатить ее в соответствии с условиями Договора.
9.4. Проектная документация разрабатывается в соответствии документацией, переданной Заказчиком (п.7.1.1 настоящего Договора), Заданием на проектирование, полученным Подрядчиком от Заказчика, требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.
9.5. Заказчик вправе вносить изменения в Задание на проектирование в письменном виде на любом этапе выполнения Работ по настоящему Договору.
9.6. Подрядчик обязан до предъявления Заказчику согласовать Проектную документацию в Специализированных организациях, уполномоченных на проведение согласований в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства. 
9.7. После согласования со Специализированными организациями Проектная документация направляется Заказчику в сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта о выполненных Работах. 
Заказчик в сроки, указанные в п. 7.1.4 настоящего Договора, при отсутствии замечаний к Проектной документации подписывает со своей стороны Акт о выполненных Работах и один его экземпляр возвращает Подрядчику. При наличии у Заказчика замечаний к Проектной документации он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного акта в сроки, указанные в п. 7.1.4 настоящего Договора.
9.8. Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о выполненных Работах (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененную и (или) доработанную Проектную документацию Заказчику. 
При отказе либо уклонении Подрядчика от выполнения доработок Проектной документации Заказчик привлекает для фиксации и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в Договоре, а также в случаях, предусмотренных нормативными актами в области проектирования и строительства, свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства,  выданное саморегулируемой организацией. Акт, подписанный указанным третьим лицом и Заказчиком, направляется Подрядчику. 
Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в установленный Заказчиком срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.
В случае неустранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно настоящего пункта Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков, а также без предъявления каких-либо требований, по указанию Заказчика, передать ему всю документацию, полученную от Заказчика и (или) разработанную Подрядчиком и оплаченную Заказчиком.
Обязательства Подрядчика по разработке Проектной документации считаются исполненными после подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных Работ и передаче прав.
Проектная документация, разработанная по Договору, принадлежит Заказчику, который вправе использовать ее по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать содержание Проектной документации без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким - либо образом использовать Проектную документацию, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком. 


IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10. Ответственность
10.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:
·  за нарушение сроков расчетов выполненные работы, в отношении которых оформлены «Акты о приемке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости просроченного денежного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы задержанного платежа, начиная с 31 дня после получения счета, выставленного после подписания Заказчиком соответствующих «Акта о приемке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат»;
·  за необоснованную просрочку приемки результатов надлежаще выполненных Подрядчиком работ пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости предъявленных к приемке работ за каждые 10 дней просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены Договора. Данный пункт не применяется в случае, если в процессе приемки были выявлены недостатки выполненных работ.
Стороны договорились не применять иных санкций к Заказчику, помимо обусловленных Договором.
10.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
10.2.1  За нарушение сроков окончания Работ по Договору, в том числе по причине некачественного выполнения Работ - пени в размере 0,2% от Цены Договора за каждый день просрочки.
10.2.2 За нарушение промежуточных сроков выполнения Работ (в том числе по причине некачественного выполнения Работ), предусмотренных Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 1) - пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.
10.2.3 В случае если при проведении работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется Заказчиком на основании проектной документации, получившей положительное заключение Организации по проведению экспертизы, разработанной Подрядчиком, выявлены факты неполного, недостоверного, некачественного производства работ по проведению инженерных изысканий, Подрядчик обязуется произвести все необходимые дополнительные инженерные изыскания за собственный счет.
В случае невыполнения Подрядчиком дополнительных изысканий в 10-дневный срок Заказчик вправе нанять иную специализированную организацию для проведения соответствующих работ с возмещением всех понесенных расходов за счет Подрядчика. 
Дополнительные расходы, связанные с корректировкой разработанной Подрядчиком Проектной документации в связи с ненадлежащим образом проведенными инженерными изысканиями, подлежат возмещению за счет Подрядчика.
10.3.  Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по Договору - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения соответствующей претензии.
10.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
Уплаченная Подрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.
10.5. По настоящему Договору возмещение убытков Заказчиком производится только в части возмещения реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит. При этом максимальный размер возмещения реального ущерба для Заказчика по настоящему Договору, не может превышать 10 (десяти) % от Цены Договора, с учетом выплачиваемой по условиям настоящего Договора неустойки.
10.6. В случае досрочного расторжения Сторонами настоящего Договора Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней осуществить возврат авансовых платежей, перечисленных Заказчиком по настоящему Договору.
10.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление счета-фактуры в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по данной счёт - фактуре.
10.8. Ответственность за нарушение мер по предупреждению коррупции.
10.8.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединился к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
10.8.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и дочерних обществ ПАО «Россети» (представленными в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте Заказчика), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и дочерних обществ 
ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.
10.8.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны,
 их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иных неправомерных целей.
Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (оказания услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.
10.8.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 10.8.2-10.8.3 настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 10.8.2, 10.8.3 настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.
10.8.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных пунктами 10.8.1, 10.8.2 настоящего Договора, и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
10.9 Заказчик, возместивший в соответствии с гражданским законодательством третьим лицам вред, причиненный вследствие разрушения, повреждения Объекта либо его части, Объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при строительстве Объекта, и выплативший компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в случае смерти потерпевшего, причинения тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), имеет право обратного требования (регресса) в размере фактических выплаченных сумм к следующим лицам, несущим в таких случаях солидарную ответственность:
- Подрядчику;
- СРО, в случае если Подрядчик, являлся членом данной СРО;
- соответствующему Национальному объединению саморегулируемых организаций в случае исключения сведений о СРО из государственного реестра саморегулируемых организаций;
- организации, которая провела государственную экспертизу результатов инженерных изысканий или негосударственную экспертизу результатов инженерных изысканий, если вред причинен в результате несоответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов и имеется положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий или положительное заключение негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий;
- организации, которая провела государственную экспертизу проектной документации или негосударственную экспертизу проектной документации, если вред причинен в результате несоответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) результатам инженерных изысканий и имеется положительное заключение государственной экспертизы проектной документации или положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации.
10.10. По требованию о возмещении реального ущерба, а также неустойки вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору субсидиарную ответственность несут:
- СРО;
- соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций в случае исключения сведений о СРО из государственного реестра саморегулируемых организаций.
В случае, если ответственность Подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору застрахована в соответствии с законодательством Российской Федерации, СРО, и соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций (в случае исключения сведений о СРО из государственного реестра саморегулируемых организаций) возмещают реальный ущерб и неустойку в части, не покрытой страховым возмещением.

11. Налоговая оговорка.
11.1. Подрядчик гарантирует, что:
- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения субпоставщиков принимает все меры должной осмотрительности, чтобы субпоставщики соответствовали данному требованию;
- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;
- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; 
- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю;
- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.
11.2. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 1 настоящей статьи, и это повлечет:
- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)
- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений. 
11.3. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 2 настоящей статьи. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.

12. Разрешение споров
12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительными соглашениями Сторон, становящимися с даты их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
12.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы, или их причин, и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. При этом Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на проведение экспертизы, указанной в настоящем пункте Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Заказчиком соответствующего требования.
12.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения Стороной, которой предъявлена претензия, соответствующей претензии.
12.4. В том случае, если Подрядчик не направит ответ на полученную претензию в адрес Заказчика в срок, установленный п. 13.3 настоящего Договора, Заказчик рассматривает данное событие как отсутствие возражений со стороны Подрядчика и признание Подрядчиком предъявленных претензионных требований, что будет являться основанием для зачета в одностороннем порядке суммы неустойки, предъявленной Заказчиком, в счет исполнения обязательств Заказчика по оплате, срок исполнения которых наступил (как авансовых, так и платежей, подлежащих перечислению Подрядчику на основании Актов о выполненных Работ, Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ, Актов о приемки выполненных Работ и передаче прав) путем уменьшения соответствующих платежей  на сумму неустойки. 
Стороны подтверждают, что сумма претензионных требований, удержанная Заказчиком в порядке зачета в случае, установленном настоящим пунктом, не является неосновательным обогащением Заказчика.
12.5. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде (указать соответствующий субъект Российской Федерации) в соответствии с законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.
Если споры передаются на разрешение третейского суда, то вынесенное им решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.
Стороны договорились, что в том случае, если спор разрешен в порядке арбитража (третейского разбирательства), исполнительный лист на принудительное исполнение решения третейского суда получается в арбитражном суде по месту третейского судопроизводства.
Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:
ООО «Юнител Инжиниринг»: info@uni-eng.ru

V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
13. Изменение, прекращение и расторжение Договора
13.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, являющимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в статье 20 настоящего Договора, соответствующие изменения считаются внесенными (измененными) с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления. 
13.2. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора, и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
13.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время в течение срока действия Договора путем уведомления Подрядчика. В этом случае Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной Заказчиком в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком.
13.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику, с указанием даты предполагаемого отказа в случаях (включая, но не ограничиваясь):
- задержки Подрядчиком начала или окончания Работ и(или) этапов Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания выполнения этапов Работ;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;
- заключения без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками на выполнение Работ по настоящему Договору;
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком. 
13.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, установленных п. 6.6. настоящего Договора, ООО «Юнител Инжиниринг» вправе в одностороннем внесудебном порядке без возмещения Подрядчику убытков отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком указанного письменного уведомления ООО «Юнител Инжиниринг».
13.6.	Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления уведомления Заказчику за 30 (Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого отказа в случае возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика.
13.7. В случае одностороннего отказа Сторон от исполнения настоящего Договора по основаниям, указанным в пп. 13.3, 13.4, 13.5 настоящего Договора Заказчик производит оплату Подрядчику фактически выполненных Работ только после подписания Сторонами Акта выполненных к дате расторжения Договора Работ. Работы, выполненные Подрядчиком после получения или направления им уведомления о расторжении Договора, оплате Заказчиком не подлежат.
13.8. Любое уведомление по настоящему Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 5 (пятый) день после отправления письма по почте.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием форс - мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), под которым понимаются природные явления (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), действия внешних объективных факторов (война, военные действия, массовые беспорядки) и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
14.2. Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или её региональных подразделений) или иным компетентным органом власти. 
14.3. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс - мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
14.4. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчёты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс - мажорных обстоятельств.
14.5. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 2 (двух) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по договору либо его расторжении.
14.6. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно договору до начала действия форс-мажорных обстоятельств, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств и ликвидации их последствий. 
14.7. Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по Договору к исполнению Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются.

15. Исключительные права на результат Работ
15.1. Передаваемые Подрядчиком исключительные права на Результаты выполненных Работ в полном объеме означают право Заказчика использовать Результаты выполненных работ как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
Использование Подрядчиком вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности возможно только при заключении Сторонами возмездного лицензионного договора. Срок действия такого договора определяется сторонами при его заключении.
Датами передачи исключительных прав являются даты подписания Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ, Актов о приемке выполненных Работ и передаче прав, а в случае досрочного расторжения Договора - дата расторжения настоящего Договора. 
15.2. В рамках настоящего Договора Подрядчик дает Заказчику согласие на обнародование Результатов выполненных Работ, то есть дает согласие на осуществление действия, которое впервые делает Результаты выполненных Работ доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, сообщения по кабелю либо любым другим способом.
15.3. Использование Заказчиком Результатов выполненных Работ допускается неограниченное количество раз.
15.4. Подрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами права Заказчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности с учетом положений п. 14.1 настоящего Договора.

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16. Конфиденциальность
16.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться. 
16.2. Стороны имеют право разглашать условия настоящего Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объёме (и ни в коем случае в превышение такого объёма), напрямую указанном в соответствующем законе.
16.3. Стороны обязуются:
16.3.1. Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц.
16.3.2. Не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам как в полном объеме, так и частично.
16.4. Подрядчик вправе привлекать к выполнению Работ Субподрядчиков при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.
16.5. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения действия настоящего Договора.
16.6. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.
16.7. Защита информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется в соответствии с «Соглашением о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну» (Приложение 12 к настоящему Договору).

17. Заключительные положения
17.1. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор с учетом изучения представленной Заказчиком информации, исходных данных и закупочной (конкурсной) документации.
Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всей информацией, представленной Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за оценку сложности и стоимости успешного выполнения Работ.
17.2. Настоящим Подрядчик подтверждает, что при выполнении Договора Стороны руководствуются Нормативными актами в области проектирования и строительства, ознакомлен со всеми требованиями и стандартами, установленными в организационно-распорядительных документах ПАО «Россети», прямо поименованных в настоящем Договоре и иными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами ПАО «Россети», регламентирующими порядок принятия технических решений и осуществление нового строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов ЕНЭС, порядок проведения регламентированных  закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети», порядок предоставления финансового обеспечения.
Настоящим Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии со всеми требованиями и стандартами, установленными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами ПАО «Россети», действующими на момент исполнения соответствующего обязательства по Договору.
Заказчик вправе уведомлять Подрядчика о действующих организационно-распорядительных документах ПАО «Россети» путем их размещения на своем официальном сайте (fsk-ees.ru).
17.3. Стороны не вправе без предварительного письменного согласия одной из Сторон переуступать третьим лицам права по настоящему Договору.
17.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
17.5. Любое уведомление по данному Договору осуществляется в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения или отправляется заказным письмом получателю по адресу его места нахождения. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 5-й день после отправления письма по почте.
17.6. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
17.7. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
17.8. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
17.9. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах: два для Заказчика, один для Подрядчика, обладающих равной юридической силой.
17.10. Подрядчик обязан письменно согласовывать с ПАО «Россети» публичную информацию с упоминанием ПАО «Россети», передаваемую третьим лицам, сообщения с упоминанием ПАО «Россети», ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики ПАО «Россети» в полиграфических изделиях, выставочных стендах, на интернет-сайтах и других средствах массовой информации.
17.11. Подрядчик обязуется в 10-дневный срок сообщать Заказчику об изменении своих реквизитов.

Статья 18. Перечень документов, прилагаемых к Договору
Все указанные ниже приложения являются неотъемлемой частью Договора.

	№ п/п
	Наименование приложения

	1.
	Календарный график выполнения Работ и стоимости

	2
	Форма Акта о выполненных Работах 

	3.
	Форма Акта о приемке выполненных Работ и передаче прав

	4.
	Задание на проектирование 

	5.
	Дополнение №1 к Заданию на проектированию

	6.
	Форма Соглашения о раскрытии информации

	7.
	Соглашение о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну

	8.
	Форма Согласие на обработку персональных данных
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21. Реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
ООО «Юнител Инжиниринг»

Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д.2, стр.1
Почтовый адрес: 111024 г. Москва ул. 2-я Кабельная д.2 стр.1 а/я 169
Фактический адрес: 115280 г. Москва 
ул. Автозаводская д.14 БЦ РТС 7 этаж
Тел.: (495) 165-99-98  
e-mail: info@uni-eng.ru
ИНН: 7722314584
КПП: 772201001
ОГРН: 1157746039560
р/счет 40702810246010008913
к/счет 30101810145250000220
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" в г. Москве 
БИК 044525220
ОКПО: 61775353

	ПОДРЯДЧИК:


	Генеральный директор
ООО «Юнител Инжиниринг»

____________________А. В. Жуков
	Генеральный директор


____________________




Приложение 1
к Договору №_________________
от «___»________________ 2026 г.

Календарный график выполнения Работ и стоимости

	№ п/п
	Наименование Работ
	Дата начала выполнения Работ
	Дата окончания
выполнения Работ
	Результат выполненных Работ
	Стоимость Работ
(без НДС 22%)
	Сумма
НДС 22%
	Итого

	[bookmark: _Hlk232751615]1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ИТОГО
	 
	 
	
	
	
	



1. [bookmark: _Hlk229984601][bookmark: _Hlk232751711][bookmark: _Hlk226382971]Стоимость Работ Подрядчика по разработке Рабочей документации составляет не более ХХХ руб. (ХХХ), в т.ч. НДС (22%) не более ХХХ руб. (ХХХ ) рублей 00 копеек).
2. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет не более ХХХ руб. (ХХХ), в т.ч. НДС (22%) не более ХХХ руб. (ХХХ ) рублей 00 копеек.

Подписи Сторон

Заказчик                                                                                                     Подрядчик

		МП								                          МП

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:
                              
	[bookmark: _Hlk226373699]От ЗАКАЗЧИКА:
	
	От ПОДРЯДЧИКА:

	Генеральный директор
ООО «Юнител Инжиниринг»


__________________А. В. Жуков
	
	Генеральный директор


________________
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Приложение 2
к Договору №_________________
от «___»________________ 2026 г.


ФОРМА 

АКТ № __________
О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ 

Заказчик: ____________________________________________________________________________________,
Подрядчик____________________________________________________________________________________
		                         Указывается фирменное наименование, место нахождения 
Объект________________________________________________________________________________________
Договор №________ от «___»__________ 20__ г. 
Дата составления Акта «___»__________________20__ г. 	

По итогам выполнения работ по Договору № ___ от __________ Заказчик рассмотрел Результаты выполненных Работ по инженерным изысканиям и Проектной документации и Стороны составили настоящий Акт о следующем: 

	Наименование Работ

	Стоимость Работ
	Срок начала выпол-нения Работ 
	Срок окончания выполнения Работ 
	Результат выполненных Работ   
	Перечень документации, выполненной Подрядчиком

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Замечания Заказчика 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
В случае отсутствия замечаний Заказчика по объему и качеству выполненных Работ, подписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что Работы выполнены в объеме, предусмотренном условиями Договора и Приложениями к нему. 
Настоящим стороны подтверждают зачет аванса в размере ______ от стоимости выполненных Работ по выполнению инженерных изысканий и разработке Проектной документации, что составляет___ (_____), в том числе НДС ______%___ (____).(указывается в случае уплаты Заказчиком авансового платежа).
Следует к оплате _____ (______) рублей, в том числе НДС _______%_____ (_______).  

От Заказчика: ___________________     ______________               ___________________
			     Должность 	                     подпись 			расшифровка подписи
				
От Подрядчика: _________________    _______________               ___________________
			 Должность 		      подпись 	 		расшифровка подписи
	
Результаты выполнения Работ сдал ________________ ______________ __________________					  Должность                        подпись                  расшифровка подписи
Результаты выполнения Работ принял ________________ _____________ ________________					    Должность                    подпись                   расшифровка подписи

Дата подписания Акта «______»_____________________ 20__г.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:
                              
	От ЗАКАЗЧИКА:
	
	От ПОДРЯДЧИКА:
	

	Генеральный директор
ООО «Юнител Инжиниринг»


__________________А. В. Жуков
	
	Генеральный директор


________________
	



 
Приложение 3
к Договору №_________________
от «___»________________ 2026 г.


ФОРМА

АКТ
о приемке выполненных Работ и передаче прав
по Договору № ____ от «___»__________ 20___г.

Мы, нижеподписавшиеся, 
Заказчик: ______________________________________________________________,
Подрядчик_____________________________________________________________
		Указывается  фирменное  наименование, место нахождения 

составили настоящий Акт о приемке выполненных Работ и передаче прав по Договору №____ «___»_____________200_г. (далее - Договор) о нижеследующем:


1. Подрядчик в соответствии с условиями Договора разработал _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (указать конкретный перечень документации разработанной по Договору и передаваемой Заказчику)  для строительства и/или реконструкции Объекта, расположенного по адресу: ___________________________________ (указать месторасположение Объекта) (далее по тексту Результат выполненных Работ).
2. Настоящим Подрядчик передает Заказчику исключительные права на Результат выполненных Работ в полном объеме, что означает право Заказчика использовать Результат выполненных Работ  в соответствии с разделом 16 Договора, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
3. Стоимость Работ, выполненных по Договору, составляет  ________________ (_____________) рублей, включая НДС___% - ________ (___________________________).
4. Зачет платежа в размере______ от Цены Договора за выполненные Работы составляет _____(___), в том числе НДС ______% (_______)    
5. Следует к оплате ______ от Цены Договора, что составляет _____ (______), в том числе НДС _____%  (_______).                               

От Заказчика                                                                                    От Подрядчика

	М.П.						         		              М.П.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:
                              
	От ЗАКАЗЧИКА:
	
	От ПОДРЯДЧИКА:

	Генеральный директор
ООО «Юнител Инжиниринг»


__________________А. В. Жуков
	
	Генеральный директор


________________

	
	
	

	
	
	


 
Приложение 4


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
на разработку РД, выполнение СМР, ПНР, поставку МТРиО по титулу: «Создание противоаварийной автоматики на объектах БАМ-2 на территории ОЭС Востока для реализации схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»» 

1. Основание для проектирования
Подрядчику разработать РД в полном соответствии с действующей нормативной документацией и решениями томов проектной документации:
- 1039072-3-ПИР23-ИОС7.1;
- 1039072-3-ПИР23-ИОС7.1.ВО;
- 1039072-3-ПИР23-ИОС7.1.ПНР;
- 1039072-3-ПИР23-ИОС7.2;
- 1039072-3-ПИР23-ИОС7.2.ВО;
- 1039072-3-ПИР23-ИОС7.2.ПНР;
- 1039072-4-ПИР/23-ИОС7.1.1;
- 1039072-4-ПИР/23-ИОС7.1.2;
- 1039072-4-ПИР-23-ИОС7.2.1;
- 1039072-4-ПИР-23-ИОС7.2.2;
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- 1039072-4-ПИР23-КР
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
«Создание противоаварийной автоматики на объектах БАМ-2 на территории ОЭС Востока для реализации схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»»


Приложение 7
к Договору №_________________
от «___»________________ 2026 г.
Форма Соглашения о раскрытии информации 
для заключения Генеральным подрядчиком/Поставщиком (Сторона-1)
 с Субподрядчиком/субпоставщиком (Сторона-2)

СОГЛАШЕНИЕ 
О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ

г._______________                                                                          «___»_________201_г.

___________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице ___________________, действующего на основании _________________, с одной стороны,
и ______________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:


1. Стороны признают действительность своих обязательств по Соглашению и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения.
2. При подписании настоящего Соглашения «Сторона-2» обязуется представить «Стороне-1» информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов «Стороны-2», по форме, указанной в Приложении к настоящему Соглашению.
3. «Сторона-2» обязуется представлять «Стороне-1» информацию об изменении состава собственников «Стороны-2» (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов «Стороны-2». Информация представляется по форме, согласно Приложению к настоящему Соглашению, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.
4. «Сторона-1» вправе передавать указанную в пп. 2, 3 настоящего Соглашения информацию ПАО «Россети», ОАО «ЦИУС ЕЭС» и/или лицам, указанным ПАО «Россети» в качестве получателей указанной информации.
5. В случае непредставления «Стороной-2», предоставления не в полном объеме либо при отказе в предоставлении информации, указанной в пп. 2, 3 настоящего Соглашения, «Сторона-2» уплачивает «Стороне-1» штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения «Стороной-2» обязанности по предоставлению указанной информации.
6. Стороны пришли к соглашению, что в случае заключения Сторонами договора на выполнение работ/услуг/поставок по титулу: ___________* в качестве обязательных условий договора будут включены условия пп. 2, 3, 4, 5 настоящего Соглашения, а также право «Стороны-1» на односторонний отказ от исполнения договора в случае неисполнения «Стороной-2» обязанностей, указанных в пп. 2, 3 настоящего Соглашения. 
7. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ________________. 
9. Настоящее Соглашение подписано в ___ экземплярах, __ экземпляр передается «Стороне-1», __ экземпляр - «Стороне-2», _ экземпляр – ПАО «Россети».
10. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон:
				
	«Сторона-1»
	«Сторона-2»

	________________________________
________________________________
	________________________________
________________________________



от «Стороны-1»                                                        от «Стороны-2» 
______________(_________________)                     ________________(_______________)
                       МП                                                                        МП
	





ПРИМЕЧАНИЕ: 
*Необходимо указать вид и титул договора, планируемого к заключению «Стороной-1» (Генеральным подрядчиком) и Стороной-2 (Подрядчиком, Исполнителем, Поставщиком)


ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:
	[bookmark: _Hlk226373839]От ЗАКАЗЧИКА:
	
	От ПОДРЯДЧИКА:

	Генеральный директор
ООО «Юнител Инжиниринг»


__________________А. В. Жуков
	
	Генеральный директор


_______________

	
	
	

	
	
	





[bookmark: _Hlk229986065]Приложение 8 
к Договору №_________________
от «___»________________ 2026 г.


Соглашение
о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну

г. Москва							       «_____»______________20___ г.

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети», именуемое в дальнейшем «Обладатель информации», в лице ____________________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Контрагент», (для юридического лица: в лице ____________________, действующ__ на основании __________), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Соглашение - настоящее Соглашение о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, с учетом изменений и дополнений, вносимых Сторонами в соответствии с подпунктом 6.6 Соглашения. Все ссылки в тексте Соглашения на разделы и пункты понимаются как ссылки на разделы и пункты настоящего Соглашения.
Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.
Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну - сторона Соглашения, которая владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничившая доступ к этой информации и установившая в отношении этой информации режим коммерческой тайны.
Контрагент - сторона Соглашения, которой Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, передал Информацию.
Информация, составляющая коммерческую тайну (Информация) - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.
Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну - ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации.
Передача информации, составляющей коммерческую тайну - передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом установленных договором мер по охране ее конфиденциальности.
Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну - действие или бездействие, в результате которых Информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации.
Уничтожение информации, составляющей коммерческую тайну - действия Стороны Соглашения, направленные на приведение в предусмотренном Соглашением порядке Информации, в состояние, исключающее возможность ее использования и восстановления.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. На условиях Соглашения Обладатель информации передает Контрагенту Информацию, а Контрагент обязуется обеспечить защиту Информации путем исключения доступа к Информации любых третьих лиц без согласия Обладателя информации и надлежащего использования Информации работниками Контрагента без нарушения режима коммерческой тайны, установленного у Контрагента и отвечающего нормам, предусмотренным Федеральным законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ. Факт передачи Информации удостоверяется подписанием Сторонами Акта приема-передачи Информации (по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению).
2.2. Настоящее Соглашение определяет порядок передачи Информации и условия принятия Контрагентом мер по обеспечению конфиденциальности и использованию Информации, которая будет в течение срока действия Соглашения передана Контрагенту Обладателем информации или которая иным образом станет известной Контрагенту в рамках отношений Сторон, связанных с исполнением договора № _______ от _________ 20___ г. (далее - Основной договор)[footnoteRef:1].  [1:  Указывается номер и дата основного договора, заключенного с Контрагентом.] 

2.3. Положения настоящего Соглашения распространяются на информацию, составляющую коммерческую тайну Обладателя информации, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована.
2.4. Информации, составляющей коммерческую тайну, присваивается гриф «Коммерческая тайна».

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обладатель информации вправе:
3.1.1.	Относить информацию к информации, составляющей коммерческую тайну, определять перечень и состав такой информации.
3.1.2.	Использовать Информацию для собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации.
3.1.3.	Разрешать или запрещать доступ к Информации, определять порядок и условия доступа к Информации.
3.1.4.	Без согласования с Контрагентом, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
3.1.5.	Требовать от Контрагента и его работников, получивших доступ к Информации, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.
3.1.6.	Требовать от работников Контрагента, получивших доступ к Информации, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности Информации.
3.1.7.	Защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими лицами Информации, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав.
3.2. Контрагент вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации самостоятельно определять способы защиты Информации, переданной ему по настоящему Соглашению. Однако при этом совместно должно быть обеспечено выполнение следующих условий:
- исключение доступа к Информации любых лиц без согласия Обладателя информации;
- возможность использования Информации работниками Контрагента без нарушения режима коммерческой тайны.
3.3. Контрагент обязан:
3.3.1.	Ограничивать доступ к Информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, путем установления контроля за соблюдением режима коммерческой тайны.
3.3.2.	Вести учет лиц, получивших доступ к Информации.
3.3.3.	Незамедлительно сообщить Обладателю информации о допущенном Контрагентом либо ставшем ему известным факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Информации третьими лицами.
3.4.		Информация может быть передана только тем работникам Контрагента, доступ которых к Информации необходим в рамках отношений Сторон, указанных в подпункте 2.2, и только в той части, в которой это необходимо. Перечень указанных работников Контрагента должен быть передан Обладателю информации заблаговременно до предоставления им доступа к Информации. В этих целях Контрагент обязан:
- ознакомить под расписку (по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению) работника, доступ которого к информации, составляющей коммерческую тайну, необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, принадлежащей Обладателю информации, а также с установленным Обладателем информации режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение;
- создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного Обладателем информации режима коммерческой тайны.
3.5.	Контрагент не должен разглашать, передавать, каким-либо способом делать известной или давать свое разрешение на использование Информации любым третьим лицам без письменного согласия Обладателя информации.
В случае письменного согласия Обладателя информации на использование Информации третьим лицом, Контрагент должен обеспечить, чтобы такое лицо до получения доступа к Информации приняло на себя письменные обязательства по неразглашению Информации в объеме не меньшем, чем установлено в Соглашении. Контрагент должен заблаговременно передать Обладателю информации заверенную копию соглашения о конфиденциальности, подписанного таким третьим лицом.
Передача Информации по открытым каналам телефонной, телеграфной, факсимильной связи и сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
3.6.	Стороны заблаговременно информируют друг друга о требованиях к настоящему Соглашению, предъявляемых локальными нормативными правовыми актами Сторон к защите Информации в объеме, необходимом для выполнения Соглашения, а также об изменениях в таких локальных нормативных правовых актах. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1.	Контрагент в полном объеме несет ответственность за нарушение обязательств по сохранению Информации в рамках Соглашения при разглашении Информации его работниками и третьими лицами, получившими доступ к такой Информации в соответствии с разделом 3.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контрагентом (включая его работников) обязательств, предусмотренных разделом 3, Контрагент обязан уплатить штраф в размере _____________ рублей (вариант: ___% от цены Основного договора, указанного в подпункте 2.2 настоящего Соглашения) за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств, а также полностью возместить Обладателю информации убытки, причиненные таким нарушением обязательств в полной сумме сверх суммы штрафа.
Уплата штрафа и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения ими обязательств и принятия мер, направленных на устранение нарушений. 
4.3. При разглашении Информации или наличии угрозы ее разглашения Контрагент обязан незамедлительно уведомить об этом Обладателя информации.
4.4. При проведении расследования фактов разглашения Информации или обстоятельств, свидетельствующих о нарушении Соглашения по вине Контрагента, Обладатель информации вправе направлять к Контрагенту своих работников, осуществляющих деятельность в области защиты информации. В этом случае оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов или привлечением по согласованию Сторон независимых экспертов, производится Контрагентом, допустившим утерю или разглашение Информации.
4.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Обладатель информации вправе проводить проверки соблюдения Контрагентом обязательств по защите Информации.
4.6. В случае если третье лицо предъявит иск или предпримет действия на предмет раскрытия Информации, Контрагент немедленно уведомит об этом Обладателя информации.
4.7. В случае реорганизации Контрагента (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) обязательства по сохранению Информации, переданной в рамках Соглашения, переходят к вновь образованному юридическому лицу или сохраняются за Контрагентом в соответствии с разделительным балансом (передаточным актом), копию которого Контрагент обязан незамедлительно предоставить Обладателю информации, в противном случае Контрагент (его правопреемник) обязуется возместить Обладателю информации понесенные им убытки в связи с разглашением Информации.
4.8. Любые споры и разногласия между Сторонами, касающиеся Соглашения, которые не могут быть урегулированы ими путем консультаций и переговоров, должны быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. К отношениям Сторон, не урегулированным Соглашением, применяется законодательство Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного прекращения Сторонами обязательств, связанных с исполнением договора № ___ от_________20___ г. 
5.2. Обязательства по обеспечению установленного Обладателем информации режима коммерческой тайны, предусмотренные Соглашением, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия Соглашения.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.	Контроль соблюдения обязательств по Соглашению возлагается[footnoteRef:2]: [2:  Указываются Ф.И.О. и должность работников.] 

у Контрагента на _____________________________;
у Обладателя информации на _________________________________________.
6.2. Все уведомления и сообщения, адресуемые Сторонами друг другу в соответствии с Соглашением, должны быть совершены в письменной форме и направлены заказным письмом, доставлены курьером или переданы уполномоченным представителем Сторон по следующим адресам:[footnoteRef:3] [3:  Указываются полные (включая почтовый индекс) адреса доставки корреспонденции.] 

Обладатель информации - __________________________________________.
Контрагент - ______________________________________________________.
6.3. Обладатель информации настоящим гарантирует, что он обладает всеми правами в отношении Информации, включая право раскрывать ее Контрагенту на условиях Соглашения.
6.4. Контрагент гарантирует наличие у него организационных и технических мер и возможностей по обеспечению защиты получаемой Информации.
6.5. Информация является собственностью Обладателя информации. Обладатель информации вправе потребовать от Контрагента вернуть ему всю Информацию или любую ее часть в любое время, направив Контрагенту уведомление в письменной форме. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения такого уведомления, а также незамедлительно после вынесения соответствующим органом (учредители, орган юридического лица, суд и т.д.) решения о ликвидации Контрагента, Контрагент обязан за свой счет обеспечить возврат Обладателю информации всех оригиналов носителей такой Информации. Все копии такой Информации и ее воспроизведения в любой форме, находящиеся в распоряжении Контрагента, а также в распоряжении лиц, которым Информация была передана в соответствии с Соглашением, должны быть уничтожены Контрагентом (с обязательным письменным, с приложением (копий) подтверждающих документов, уведомлением о данном факте Обладателя информации) с учетом порядка, определенного в разделе 7 настоящего Соглашения.
6.6. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон, за исключением случаев изменения условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном подпунктом 6.11.
6.7. Настоящее Соглашение представляет собой исчерпывающую договоренность Сторон по предмету Соглашения. С момента подписания Соглашения все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
6.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и обязанности по Соглашению без предварительного письменного согласия другой Стороны.
6.9. Недействительность или невозможность исполнения любого положения Соглашения не влияет на действительность или возможность исполнения других положений Соглашения и Соглашения в целом.
6.10.	Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.11.	В части, не урегулированной настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Порядком обработки информации, составляющей коммерческую тайну в ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Порядок), являющимся приложением к приказу ОАО «ФСК ЕЭС» от 10.08.2011 № 475 «Об организации работы по защите информации, составляющей коммерческую тайну ПАО «ФСК ЕЭС». Подписанием настоящего Соглашения Стороны подтверждают ознакомление с Порядком. При условии получения работником Контрагента письменного уведомления Обладателя информации о внесении изменений в Порядок, изменения в условия настоящего Соглашения в указанной части являются вступившими в силу с даты получения указанного письменного уведомления. 

7. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
7.1. Уничтожение Информации производится механическим способом комиссией Сторон с участием лиц, указанных в подпункте 6.1, с составлением актов «об уничтожении».
7.2. Уничтожение документов, составляющих коммерческую тайну, представленных на материальных носителях в электронном виде, производится с использованием специального программного обеспечения, не позволяющего восстановить информацию, комиссией Сторон с участием лиц, указанных в подпункте 6.1, с составлением актов «об уничтожении».

8. ПРИЛОЖЕНИЯ
Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие приложения:
- приложение 1: форма Акта приема-передачи Информации;
- приложение 2: форма Расписки работника Контрагента, доступ которого к информации, составляющей коммерческую тайну, необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей.	

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	
Обладатель информации


____________________
М.П.
	
Контрагент


____________________
М.П.




 Приложение 9
к Договору № ___
от "__"______2026г.


Условия выполнения работ/ оказания услуг, непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
	
В настоящем приложении к Договору применяются следующие определения:
	1. 
	Договор
	Настоящий договор

	2.
	Условия
	Настоящее приложение к Договору

	3.
	Общество 
	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ПАО «Россети»), являющееся стороной по Договору

	4. 
	Контрагент
	Сторона, с которой ПАО «Россети» заключило Договор

	5.
	Перечень
	Перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденный приказом Минэнерго России от 13.12.2011 № 587

	6.
	Правила проверки
	Правила проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», в отношении физических лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.11.2022 № 2011



1. В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 21.07.2011 
№ 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и Правилами проверки начало выполнения работ / оказания услуг, предусмотренных Договором и включенных в Перечень, осуществляется после проведения Обществом проверки и принятия им решения о допуске всех проверяемых работников Контрагента (работников субподрядчика / субисполнителя), перечисленных в списке согласно пункту 2.1 Условий.
Сроки окончания работ/оказания услуг, предусмотренные Договором, не подлежат изменению в связи с неисполнением Контрагентом своих обязательств в соответствии с Условиями.
2. Контрагент обязан:
2.1. Не позднее ____ (____) календарных дней после подписания Сторонами Договора предоставить Обществу список работников Контрагента (работников субподрядчика/субисполнителя), привлекаемых к работам / услугам, предусмотренным Договором и включенным в Перечень, а также сведения от всех указанных в списке работников согласно приложению 1 к Условиям и согласия на обработку персональных данных (форма - приложение 2 к Условиям) для проведения проверки и принятия Обществом решения о допуске проверяемых работников Контрагента (работников субподрядчика / субисполнителя) в соответствии с Правилами проверки к работам/услугам, предусмотренных Договором и включенных в Перечень.
2.2. Допускать работников Контрагента (работников субподрядчика / субисполнителя) к выполнению работ / оказанию услуг, предусмотренных Договором и включенных в Перечень, исключительно после получения согласия (допуска) Общества. Ответственность за не допуск Обществом соответствующего проверяемого работника лежит на Контрагенте, который должен устранить все замечания Общества, связанные с проверкой.
2.3. В случае, если работники Контрагента (работники субподрядчика / субисполнителя) не допущены Обществом к выполнению работ / оказанию услуг, предусмотренных Договором и включенных в Перечень, Контрагент обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента отказа в допуске предоставить Обществу актуализированный список работников и соответствующие документы согласно пункту 2.1 Условий, а также выполнить обязательства, предусмотренные пунктом 2.2 Условий.
2.4. В случае привлечения новых работников Контрагентов (работников субподрядчика / субисполнителя) к работам/услугам, предусмотренных Договором и включенных в Перечень, допуск к таким работам/услугам осуществляется в соответствии с пунктами 2.1, 2.2 Условий.
3. При неисполнении Контрагентом обязательств, предусмотренных пунктами 2.1-2.4 Условий, Контрагент уплачивает Обществу штраф в размере ____ (____) рублей за каждый день просрочки исполнения указанных обязательств.
4. При неисполнении Контрагентом обязательств, предусмотренных пунктами 2.1-2.4 Договора, более ____ (____) дней Общество может в одностороннем порядке (без обращения в суд) отказаться от исполнения Договора, без возмещения Контрагенту понесенных расходов по Договору.
5. В случае, если Договором предусмотрена выплата аванса Общество вправе приостановить авансовые платежи до принятия Обществом решения о допуске всех проверяемых работников Контрагента (работников субподрядчика / субисполнителя) в соответствии с Условиями.

	От ЗАКАЗЧИКА:
	
	От ПОДРЯДЧИКА:

	Генеральный директор
ООО «Юнител Инжиниринг»


__________________А. В. Жуков
	
	Генеральный директор


________________

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




Приложение 1
к Условиям

Перечень сведений, предоставляемых физическими лицами, выполняющими работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса

1. Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования (справка об отсутствии (наличии) судимости).
2. Сведения о том, что физическое лицо не состоит на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания.
3. Сведения о том, что физическое лицо не состоит на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу алкоголизма или наркомании.
4. Декларация, подписанная физическим лицом по следующей форме:


ФОРМА
Декларация 
о соответствии требованиям части 1 статьи 10 Федерального закона
«О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» от 21.07.2011 № 256-ФЗ работника привлекаемой организации, выполняющей работы 
на основании гражданско-правового договора 

Я, _________________________________________________________________________,

паспорт серии______ номер________________, выдан______________________________________________________________________, 
настоящим подтверждаю, что:
· я не являюсь лицом, прекратившим досрочно полномочия по государственной должности или уволенным с государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее 3 лет;
· я представил достоверные и полные сведения при выполнении работ, непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;
· я не являюсь иностранным гражданином, гражданином Российской Федерации, имеющим гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, или лицом без гражданства;
· не имею неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления;
· не состою на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании.
Для проверки представленных мною сведений настоящим даю публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети» согласие на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с использованием информационных систем со сроком действия с момента подписания настоящей декларации до момента фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия посредством моего письменного обращения с требованием о прекращении обработки персональных данных.

	Приложение:
	1. Справка об отсутствии судимости.

	
	1. Справка о том, что проверяемое лицо не состоит на учете в учреждениях органов здравоохранения (справка специализированной медицинской организации государственной и муниципальной системы здравоохранения по месту жительства либо по месту пребывания) по поводу психического заболевания.

	
	1. Справка о том, что проверяемое лицо не состоит на учете в учреждениях органов здравоохранения (справка специализированной медицинской организации государственной и муниципальной системы здравоохранения по месту жительства либо по месту пребывания) по поводу алкоголизма или наркомании. 

	
	

	
	
	


«____» __________ 20___                    _________     /_____________________/
                                                                  подпись                          Ф.И.О.


Перечень сведений и форму декларации согласовали:

	От ЗАКАЗЧИКА:
	
	От ПОДРЯДЧИКА:

	Генеральный директор
ООО «Юнител Инжиниринг»


__________________А. В. Жуков
	
	Генеральный директор


________________

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




Приложение 2 
к Условиям

ФОРМА

СОГЛАСИЕ
СУБЪЕКТА (РАБОТНИКА) НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
	
В Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ПАО «Россети»), юридический адрес: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4

	
Я,

	         Ф. И. О. субъекта персональных данных (ПДн)  
зарегистрированный(-ая) по месту жительства (месту пребывания) по адресу:

	                                                                          адрес места жительства, места пребывания


	
фактически проживающий(-ая) по адресу:

	


	
паспорт:

	(серия, номер паспорта, кем и когда выдан, код подразделения)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________


1. Даю свое согласие Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети» (ПАО «Россети») на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение)) моих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес места жительства (места пребывания);
- сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, 
- сведения о том, что я не состою на учете по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании;
- сведения о трудовой деятельности за последние 3 года, включая государственную службу;
- сведения о гражданстве, в том числе иностранного государства, виде на жительство или ином документе, подтверждающем право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, или лицом без гражданства
с целью проверки и учета сведений для предоставления допуска к выполнению работы, непосредственно связанной с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, в соответствии с требованиями ст. 10 Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», на основании договора от ______ № ___.
2. На передачу моих вышеперечисленных персональных данных для проведения проверки представленных мною сведений в: 
	



(указывается наименование и адрес юридического лица /Ф. И. О. физического лица, с которым у Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» заключен договор о проведении проверки сведений).
3. Настоящее согласие действует со дня его подписания и до момента отзыва на основании моего письменного заявления.


«____» ______________ 20____ г.	            
         _________________________________________»
                                                                                                                                                                                        (подпись, Ф. И. О. субъекта ПДн


Форму согласия согласовали:

	От ЗАКАЗЧИКА:
	
	От ПОДРЯДЧИКА:

	Генеральный директор
ООО «Юнител Инжиниринг»


__________________А. В. Жуков
	
	Генеральный директор


____________

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




