Приложение № 7

к договору № КО//2026

от «»2026 г.

ШТРАФЫ

Нижеуказанные штрафы применяются в случае нарушений, допущенных Подрядчиком и/или Третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для оказания услуг по договору.

| № п/п | Наименование нарушения | Размер штрафа(пени), руб. (НДС не облагается) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Завышение (фальсификация) Подрядчиком в представленных документах объемов оказанных Услуг, ставок выполнения Услуг или возмещаемой стоимости материалов. | 100% от суммы завышения за каждый случай. |
| 2 | В случае не предоставления Подрядчиком документации в установленные сроки данного договора. | 10 000 (Десять тысяч) за каждый день просрочки. |
| 3 | В случае неисполнения Заявки. Под неисполнением заявки подразумевается письменный отказ Подрядчика от выполнения работ в рамках данного договора по заявке Заказчика, а также неподписанные Заявки Подрядчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения заявки, в т.ч. направленной Заказчиком по электронной почте. | 100 000 (Сто тысяч) за каждый случай. |
| 4 | Въезд и парковка личного транспорта персонала Подрядчика на объект Заказчика при оказании услуг по Договору (за каждый выявленный случай). | 100 000 (Сто тысяч) за каждый случай. |
| 5 | Непредупреждение Заказчика письменно, в том числе посредством электронной связи в течение 2 (Двух) часов с момента обнаружения обстоятельств, перечисленных в п. 4.1.17 Договора. | 200 000 (Двести тысяч). |
| 6 | Нарушение требований, установленных Договором, к оборудованию и материалам (отсутствие паспортов, сертификатов соответствия на оборудование); применение оборудования и материалов не соответствующих по своим техническим характеристикам указанным в согласованном Плане работ, повлекшее за собой простой буровой бригады. | 33 000 (тридцать три тысячи) рублей без учёта НДС за 1 час простоя буровой бригады. |
| 7 | Несоблюдение Подрядчиком требований ЛНД Генерального Заказчика. | 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный факт. |

В случае если размеры санкций за одно и тоже нарушение, предусмотренное условиями договора и приложениями к договору, отличаются, применяется максимальный размер санкций, установленный соответствующим пунктом договора или приложения.

| ЗАКАЗЧИК: Представитель по доверенности (МЧД) ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» ________________/А.И. Гизатуллина / м.п. |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Директор ООО «» ________________/ / м.п. |
| --- | --- | --- |