Договор 

на ремонт систем кондиционирования воздуха узлов связи 
г. Москва




    


            «__» _________ 2024 г.

Акционерное общество «Московская телекоммуникационная корпорация» (АО «КОМКОР»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании Доверенности № _______, с одной стороны, 

и ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
    



1. Термины и определения.

1.1.
Ремонтные работы:
· Аварийно-восстановительные работы (АВР) проводятся в случае выхода из строя (поломки) Оборудования или в случае выявления в процессе диагностики критических или предаварийных состояний Оборудования;

· Плановые ремонтные работы (ПРР) проводятся по факту выявленных в ходе технического обслуживания Оборудования неисправностей, не являющихся критическими или предаварийными и не требующих немедленного устранения в рамках АВР. В ПРР могут быть переквалифицированы некоторые АВР, но только по решению Заказчика, и только при наличии на Объекте резервного кондиционирования. 
ПРР также могут проводиться по запросу Заказчика, при выявлении необходимости в процессе эксплуатации узлов связи.

1.2.
Материалы:
· Детали и узлы – основные составляющие элементы систем кондиционирования воздуха, такие как: внешние и внутренние блоки кондиционеров, электродвигатели, электронные блоки, компрессоры, насосы, вентиляторы, выключатели, вентили, различные фильтры и фильтрующие вставки (кроме фильтрующей ткани для воздушных фильтров), теплоизоляционные материалы, а также холодильные масла, фреоны, технические газы, фитинги и часть трубопровода длиной более 10 (десяти) метров, прочее оборудование с нормативным сроком использования более одного года.
· Расходные материалы – вспомогательные материалы, используемые при  ремонтных работах такие как: ветошь, перчатки, прокладочные материалы, изолента и различные скотчи для мелкого восстановительного ремонта, мелкие крепежные изделия, смазки, растворители, золотники, плавкие предохранители, батареи питания к пультам дистанционного управления, припои и материалы, используемые при пайке.
1.3.
ЗИП – запасные части, инструменты и принадлежности, холодильные масла, фреоны, детали, узлы и другие материалы, необходимые для проведения АВР.
1.5. Отчетный период – один календарный месяц.

2. Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ремонтных работ, реагированию на аварии (устранение, локализация), на системах кондиционирования узлов связи Московской волоконно-оптической сети (МВОС) на объектах Заказчика.

2.2.
Перечень оборудования приведен в Приложении № 1, Порядок взаимодействия и сроки работ определены в Приложении № 2, Формы отчетных документов определены в Приложении № 3, Перечень тарифов на услуги приведен в Приложении № 6.
3. Стоимость работ и порядок взаиморасчетов
3.1.
Стоимость работ по Договору определяется в соответствии с Приложением №6 к Договору. Объем работ за отчетный период отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ, составленном по форме, предусмотренной в Приложении №3 к Договору.  
3.2.
Оплата проводится Заказчиком ежемесячно после окончания периода, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания с двух Сторон ежемесячного Акта сдачи-приёмки выполненных работ, при наличии счета.
3.3.
В стоимость работ, указанных в разделе 2. Договора, включены все расходные материалы в соответствии с п. 1.2., издержки на транспортные и накладные расходы и используемые при работах инструменты и оборудование Подрядчика. 
3.4.
Необходимые для проведения ремонтных работ материалы (детали и узлы) взамен вышедших из строя оплачиваются Заказчиком дополнительно на основании Акта об использовании материалов во время проведения ремонтных работ и счета Подрядчика. Стоимость заменяемых материалов (деталей и узлов) устанавливаемых в процессе проведения АВР, не должна превышать среднерыночную (по сервису Яндекс.Маркет) более чем на 10%. Стоимость материалов для проведения ПРР предварительно должна быть согласована с Заказчиком.
3.5. Подрядчик, обнаруживший в ходе исполнения обязательств необходимость оказания услуг, не входящих в перечень, указанный в Приложении № 8 обязан письменно сообщить об этом Заказчику в течении 3 (трех) рабочих дней с момента выявления такой необходимости. Заказчик в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика обязан направить Подрядчику соответствующий ответ о согласии с предложением Подрядчика или отказом от него. Неполучение Подрядчиком письменного ответа Заказчика не является согласием Заказчика на выполнение дополнительных работ и увеличения цены Договора. 
4. Срок выполнения работ, приёмка выполненных работ
4.1.
Сроки выполнения ремонтных работ и порядок технической приёмки указаны в Приложении №2 к настоящему Договору.
4.2.
О приёмке выполненных работ Сторонами составляется и подписывается двусторонний Акт сдачи – приёмки выполненных работ (ФОРМА 1 Приложения №3 к Договору) за отчетный период.
4.3.
Ежемесячные Акты сдачи-приёмки выполненных работ (ФОРМА 1 Приложения №3 к Договору) Подрядчик оформляет не позднее 3-го (третьего) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, и предоставляет Заказчику.

4.4.
Акты об использовании материалов (деталей и узлов) во время проведения ремонтных работ (ФОРМА 2 Приложения №3 к Договору) Подрядчик оформляет и предоставляет Заказчику вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ.
4.5.
Заказчик рассматривает Акты сдачи-приёмки выполненных работ (ФОРМА 1 Приложения №3 к Договору) и Акты об использовании материалов, в случае отсутствия замечаний, в течение 10 (десяти) рабочих дней подписывает и направляет Подрядчику его экземпляр. При наличии замечаний к работам Стороны согласовывают сроки устранения замечаний, Акт подписывается только после устранения всех замечаний. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик не предоставляет замечаний или мотивированного отказа по Акту сдачи-приёмки выполненных работ, работы считаются принятыми. 
4.6. При выявлении неисправности составляется Акт выявленных неисправностей (ФОРМА 3 Приложения №3 к Договору). После выполнения любой ремонтной работы составляется Акт об устранении неисправности (ФОРМА 4 Приложения №3 к Договору). В Акте об устранении неисправности фиксируются сроки, в которые неисправность, выявленная согласно Акту выявленных неисправностей, была устранена. Данные Акты подписываются техническими представителями сторон и являются основанием для выставления штрафа, направления замечаний или мотивированного отказа, в случае если Подрядчик не уложился в сроки проведения ремонтных работ согласно Регламенту (Приложение №2 к Договору). 
4.7.
В случае если выясняется, что Системы требуют ремонта, Подрядчик составляет и в течение 1 (одного) рабочего дня предоставляет Заказчику Акт выявленных неисправностей (ФОРМА 3 Приложения №3 к Договору), с перечнем материалов (деталей и узлов), требующих замены, а также коммерческое предложение на поставку данных изделий с указанием срока их доставки на объект Заказчика. Коммерческое предложение должно быть согласовано с Заказчиком.
4.8. Если при выполнении ремонтных работ необходима замена запчасти, не относящейся к типовым запчастям, имеющимся в наличии на складах поставщиков и Подрядчика, срок выполнения ремонтных работ определяется по согласованию с Заказчиком, с учетом реального срока поставки запчасти.

5. Обязательства сторон
5.1.
Подрядчик принимает на себя следующие обязательства: 

5.1.1.
Выполнять предусмотренные Договором работы в соответствии с Регламентом (Приложение № 2) и также стандартами и условиями качества, предусмотренными технической документацией на обслуживаемые/ ремонтируемые системы и их элементы.
5.1.2.  
В случае если параметры работы системы отличаются от нормативных, немедленно уведомить Заказчика и приступить к устранению неисправности, не допуская аварийных случаев.

5.1.3.
Иметь в наличии на собственном складе за собственный счет набор ЗИП, необходимый для выполнения работ в оговоренные настоящим Договором сроки.

5.1.4.
При проведении работ (в том числе аварийных) при необходимости замены деталей и узлов использовать набор ЗИП, указывая Заказчику замененные детали и узлы в Актах об устранении неисправности и об использовании материалов (деталей и узлов) во время проведения ремонтных работ.
5.1.5.      В случае выхода из строя системы кондиционирования и на время проведения ремонтных работ, установить собственные мобильные кондиционеры, либо подменные системы кондиционирования, для поддержания необходимых климатических условий на узлах связи. 

Требуемые климатические параметры воздуха на входе в стоечное оборудование узла связи: 20 – 22 градуса Цельсия.

5.1.6. Обеспечить специалистов, выполняющих работы по Договору, всем необходимым оборудованием, измерительными приборами, инструментом, расходными материалами, спецодеждой и защитными средствами. 
Осуществлять контроль за тем, чтобы выезжающие на Объект ремонтные бригады были укомплектованы всем необходимым диагностическим оборудованием, инструментами, а также расходными материалами и средствами, в объеме не менее рекомендованного по списку, указанному в Приложении № 4 к Договору. 

5.1.7. Допускать к выполнению работ только специалистов, прошедших специальное обучение в области климатического (холодильного) оборудования и имеющих опыт работы с оборудованием схожим по типу и принципу с эксплуатируемым на объектах Заказчика. Для газосварочных и высотных работ, допускать только обученных и аттестованных лиц, имеющих все необходимые для данных работ удостоверения и допуски.  По требованию Заказчика предоставить копии документов о специальном образовании, сертификатов и других документов, удостоверяющих квалификацию персонала Подрядчика и наличие необходимых допусков к выполнению работ. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям владельцев используемых помещений (ПАО МГТС, ПАО «Ростелеком», АО «Москоллектор» и пр.) к условиям проведения работ, указанным на соответствующих официальных сайтах и/или предоставленными Заказчиком. 
5.1.8 Ответственность за оформление допусков, а также их согласование, рассылку по эл. почте или по факсу лежит на Подрядчике. В случае необходимости Подрядчик обеспечивает проведение дополнительных инструктажей по «Охране труда, эл. безопасности», выполнение каких-либо дополнительных орг. мероприятий, связанных с допусками.

5.1.9. Соблюдать мероприятия по охране труда согласно Приложению №5 к настоящему Договору, а также иные условия допуска, устанавливаемые владельцами помещений.
5.2.
Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
5.2.1.
Обеспечить доступ в помещения, в которых размещены обслуживаемые Системы, в соответствии с правилами и условиями, которые устанавливают владельцы помещений.
5.2.2.
Представить для ознакомления и работы всю имеющуюся у него техническую и эксплуатационную документацию (проекты, акты сдачи в эксплуатацию, акты испытаний и др.).
5.2.3.
В случае согласия с предложенными Подрядчиком плановыми ремонтными работами, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта об использовании материалов (деталей и узлов) во время проведения ремонтных работ, оплатить выставленный Подрядчиком счет на требующие замены детали и узлы. Аварийно-восстановительные работы выполняются без согласования с Заказчиком стоимости требующих замены узлов и деталей с обязательной оплатой стоимости замененных узлов, и деталей в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта об использовании материалов (деталей и узлов) во время проведения ремонтных работ, при условии исполнения пункта 3.5.
5.2.4.
Принять результаты выполненных работ, указанных в п. 2.1 и своевременно их оплатить.
5.3.
Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказания услуг по настоящему Договору.
6. Ответственность сторон
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору виновная сторона возмещает другой стороне все убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора.
Дополнительно к указанным выше убыткам, по письменному требованию, Заказчик в праве потребовать от Подрядчика оплаты штрафа за нарушение сроков прибытия аварийной бригады, сроков устранения аварийной ситуации, сроков выполнения плановых работ по настоящему Договору, в размере 1% от общей стоимости выполненных работ на объекте,  за каждый лишний час относительно аварийных работ и за каждый день в случае планового ремонта, но не более 10% за каждый отдельный случай.
6.2.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации отремонтированных элементов Систем устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта об использовании материалов (деталей и узлов) во время проведения ремонтных работ по соответствующему элементу Систем (но не менее гарантированного производителем срока нормальной эксплуатации).

Если в период гарантийной эксплуатации элемента обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Систем, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в максимально сжатые сроки. 

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя в срок, указанный в письменном извещении Заказчика.
Указанные гарантии действуют, в том числе после окончания настоящего Договора, но не распространяются на случаи повреждения Систем со стороны третьих лиц.

6.3.
Ответственность за вывоз отходов (отработанные масла и фильтры, ветошь замасленная, баллоны из-под хладагента и другие материалы) от работ, проводимых на объектах Заказчика, их дальнейшую утилизацию, обезвреживание или размещение на обезвреживание несет Подрядчик в порядке, установленном Федеральным законом от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Узлы и детали, такие как: внутренние, наружные блоки и компрессоры кондиционеров, демонтированные, замененные на новые, Подрядчик перемещает на склад Заказчика на территории г. Москвы или Московской области (район г. Чехов), по согласованию с ответственными за эксплуатацию техническими специалистами.
6.4.
Подрядчик не несет ответственность за задержку выполнения работ, если Заказчик не обеспечил доступ к месту проведения работ – на срок, в течение которого не был обеспечен доступ, за исключением случаев, когда владельцы помещений предъявляют для доступа специальные требования, и при этом у работников Подрядчика должны быть пропуска, оформленные Подрядчиком заблаговременно в соответствии с требованиями организаций-владельцев помещений (ПАО МГТС, ПАО "Ростелеком" и пр.).
6.5.
Подрядчик не несёт ответственности, если Заказчиком нарушены Правила технической эксплуатации и содержания Систем, а также, если произошло повреждение Системы, причиной которого стало третье лицо или неправильные действия персонала Заказчика.
6.6.
Подрядчик несет ответственность за соблюдение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Межотраслевых Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правил по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи, Правил по охране труда при работах на телефонных станциях и телеграфах, а также других правил и нормативных актов по охране труда и технике безопасности по видам работ настоящего Договора.

7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению любой из Сторон обязательств по данному договору - срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

7.2.
Сторона, у которой возник Форс-мажор, обязана в течение 5 (пяти) суток со дня, когда Стороне стало известно о нем, в письменной форме известить другую Сторону о наступлении (и прекращении) обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.

7.3.
Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены в течение 10 (десяти) дней со дня уведомления документами, выдаваемыми Торгово-Промышленной Палатой РФ. Не уведомление или несвоевременное уведомление, а также не подтверждение соответствующими документами форс-мажорных обстоятельств, лишает Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств как на основание, освобождающее её от ответственности за неисполнение обязательств по договору.

7.4.
В случае возникновения Форс-мажора Стороны немедленно консультируются друг с другом и согласуют меры, которые должны быть предприняты для устранения последствий Форс-мажора.

7.5.
В случае если Форс-мажор или его последствия будут препятствовать исполнению обязанностей более одного месяца, то каждая из Сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора. В этом случае ни одна из Сторон не будет вправе требовать от другой Стороны возмещения понесённых в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств убытков.

8. Споры
8.1.
Все разногласия и споры, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, решаются путем переговоров с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования спора. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней.
8.2.
В случае если стороны не придут к соглашению, то все разногласия и споры передаются для разрешения в Арбитражный суд г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия и порядок расторжения Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с «__»___ 202__ года и действует до «__» ___ 202__ года. 

Ремонтные работы незаконченные в период действия данного Договора, должны быть завершены в течение 30 (тридцати) календарных дней после его окончания.

9.2.
Настоящий Договор, может быть расторгнут досрочно:

-
по обоюдному согласию;

-
по инициативе одной Стороны при неисполнении или ненадлежащем исполнении другой Стороной договорных обязательств;

-
в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по Договору;

-
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9.3 Стороны имеют право в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, предупредив другую сторону письменно не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. В этом случае Договор будет считаться расторгнутым или измененным с даты, указанной в уведомлении. Обязательства, принятые на себя Сторонами до даты расторжения договора должны быть исполнены в полном объеме.

9.4.
При досрочном расторжении Договора Стороны производят взаиморасчеты по факту выполненных работ на момент расторжения Договора.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2.
 В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений вышеуказанного пункта настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3.
 В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Оговорка о возмещении потерь в результате нарушения контрагентами налоговых обязательств

11.1.
    Исполнитель обязуется возместить обоснованный и документально подтвержденный реальный ущерб  Заказчика в рамках настоящего Договора возникший по вине Исполнителя в результате принятия уполномоченным налоговым органом Российской Федерации решения о наступлении любого из следующих обстоятельств, непосредственно связанных с нарушением исполнения Исполнителем своих обязательств как налогоплательщика и/или связанных с исполнением обязательств налогоплательщика лицами, которых Исполнитель  привлек для исполнения настоящего Договора и в которых отсутствует вина Заказчика:

11.2.
    Об отказе Заказчику в возмещении НДС, уплаченного Заказчиком Исполнителю - в размере, соответствующем сумме НДС, в возмещении которой отказано в соответствии с решением Федеральной налоговой службой России (апелляционная инстанция) по итогам обжалования Заказчиком решения налоговой инспекции Российской Федерации, уполномоченной в отношении Заказчика (первая инстанция); и/или

11.3.
    О признании в отношении Заказчика необоснованным и/или неправомерным вычета НДС, уплаченного Исполнителю - в размере, необоснованность и/или неправомерность которого признана Федеральной налоговой службой России (апелляционная инстанция) по итогам обжалования Заказчиком решения налоговой инспекции Российской Федерации, уполномоченной в отношении Заказчика (первая инстанция); и/или

11.4.
    О признании в отношении Заказчика необоснованным и/или неправомерным уменьшения налогооблагаемой базы для целей исчисления и уплаты налога на прибыль на сумму расходов, произведенных Заказчиком по настоящему Договору, - в размере доначисленного налога на прибыль, а также соответствующих пеней и штрафов, в результате необоснованного и/или неправомерного уменьшения налогооблагаемой базы для целей исчисления и уплаты налога на прибыль Заказчиком на сумму расходов, необоснованность и/или неправомерность которых признана Федеральной налоговой службой России (апелляционная инстанция) по итогам обжалования Заказчиком решения налоговой инспекции Российской Федерации, уполномоченной в отношении Заказчика (первая инстанция); и/или

11.5.
    Об уменьшении убытков для целей исчисления налогооблагаемой базы по налогу на прибыль Заказчиком на сумму расходов, произведенных Заказчиком по настоящему Договору и/или в связи с ним,  -  в размере, соответствующем  произведению действующей налоговой ставки по налогу на прибыль в соответствующем налоговом периоде и суммы расходов, необоснованность и/или неправомерность которых признана Федеральной налоговой службы России (апелляционная инстанция) по итогам обжалования Заказчиком решения налоговой инспекции Российской Федерации, уполномоченной в отношении Заказчика (первая инстанция); и/или

11.6.
    О предъявлении к Заказчику требований об уплате недоимок, пеней, штрафов, процентов, возмещении убытков и потерь, привлечении Заказчика к административной и/или налоговой ответственности в виде штрафов и/или наложения обязанности по осуществлению других обязательных платежей в бюджет,  когда указанные обстоятельства наступили исключительно в результате действий/бездействий Исполнителя, что подтверждается решением уполномоченного налогового органа – в размере, соответствующем сумме таких требований, признанном Федеральной налоговой службой России (апелляционная инстанция) по итогам обжалования Заказчиком решения налоговой инспекции Российской Федерации, уполномоченной в отношении Заказчика (первая инстанция);

11.7.
    Заказчик вправе суммировать сумму реального ущерба по каждому из вышеуказанных обстоятельств для предъявления Исполнителю к возмещению. Заказчик вправе уменьшить размер реального ущерба по каждому из вышеуказанных обстоятельств и/или уменьшить размер общей суммы реального ущерба по каждому из вышеуказанных обстоятельств для предъявления Исполнителю к возмещению.

11.8.
    Исполнитель обязуется возместить обоснованный и документально подтвержденный реальный ущерб Заказчику путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика с приложением, в том числе, но не ограничиваясь, копий решений соответствующих уполномоченных налоговых органов, подтверждающих размер реального ущерба в соответствии с настоящим пунктом.

12. Заключительные положения
12.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

12.2.
Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.3.
Все приложения, подписанные уполномоченными Представителями Сторон, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

12.5. Настоящий Договор содержит следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1: Перечень оборудования систем кондиционирования узлов связи.
Приложение №2: Регламент взаимодействия
Приложение №3: Формы отчетных документов
Приложение №4: Рекомендованный список инструментов, материалов и оборудования для укомплектования ремонтных бригад при обслуживании СКВ на УС МВОС «КОМКОР»
Приложение №5: Мероприятия по охране труда

Приложение №6: Перечень тарифов на услуги

12.6.
Ответственные лица Сторон:
В рабочее время:

	
	Заказчик
	Подрядчик

	- по техническим вопросам
	
	

	- по финансовым вопросам
	
	

	-по эскалации проблем
	
	


В нерабочее время или в случае отсутствия ответственного в рабочее время:
	Заказчик
	Подрядчик

	Начальник дежурной смены моб. 
	


Реквизиты сторон:
	Заказчик: 

Акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация" 

(АО "КОМКОР")

117519, г. Москва, Варшавское шоссе, д.133

ИНН 7717020170

КПП 772601001

ПАО Сбербанк 

р/с 40702810338180120294

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ОГРН 1027739387521

ОКПО 116954196


	Подрядчик:



	Первый заместитель генерального директора АО «КОМКОР»
_________________ МП
	____________________  МП 


Приложение № 1
  к Договору № от __.__.
Таблица 1.1:  Перечень оборудования систем кондиционирования узлов связи
	№ п/п
	Адрес объекта
	Наименование оборудования
	Производитель
	Модель

	1
	11-я Парковая ул., д.36
	К-1
	HiRef
	NADR0241

	2
	
	К-2
	HiRef
	NADR0241

	3
	2-я Владимирская ул., 26
	К-1
	Daikin
	140 CXV1/RQ140DXY

	4
	
	К-2
	Airedale
	DF13X

	5
	
	К-3
	Liebert Hiross
	Hiflex 8LUA

	6
	
	К-4
	Liebert Hiross
	Hiflex 8LUA

	7
	
	К-5
	General Climate
	GC-CF60HR-09

	8
	
	К-6
	Royal Clima
	CO-F 60HNX

	9
	2-я Дубровская ул., д.4.
	К-1
	Daikin
	FBQ125B

	10
	8-я Текстильщиков ул., стр.11
	К-1
	Emerson
	Himod S07DA

	11
	
	К-2
	Emerson
	S1GDA

	12
	Авиамоторная ул., д.10 
	К-1
	Mitsubishi
	PLA RP140BA

	13
	Академика Анохина ул., д.2, корп.1
	К-1
	Panasonic
	CU-B50

	14
	
	К-2
	General Climate
	GC CF-48

	15
	Академика Скрябина ул., д. 10
	К-1
	HiRef
	HTI0025

	16
	
	К-2
	Hisense
	AS-13HR4SVOT

	17
	Алтуфьевское шоссе д.85
	К-1
	HiRef
	JADC0205

	18
	
	К-2
	HiRef
	JADC0205

	19
	АТС-313, Чертановская ул., д.23А, 5 эт.
	К-1
	Emerson
	HPF 15O002A

	20
	
	К-2
	Emerson
	HPF 15O002A

	21
	
	К-3
	Emerson
	HPF 15O002D

	22
	Балашиха, Советская ул., д.19Б
	К-1
	Hisense
	AUV-18HR4SA1

	23
	
	К-2
	Hisense
	AUV-18HR4SA2

	24
	Бауманская ул., д.33/2
	К-1
	Daikin
	FAQ71B

	25
	
	К-2
	Daikin
	FAQ71B

	26
	Боровское ш., д.13
	К-1
	Emerson
	Himod S13OA

	27
	
	К-2
	Daikin
	RQ100BV

	28
	Вернадского пр-т, д.101
	К-1
	Emerson
	HPM S17DA

	29
	
	К-2
	Vertiv
	HPM S1GDA

	30
	Вешняковская ул., д.18
	К-1
	General Fujitsu
	ABG-36U

	31
	
	К-2
	Daikin
	FDQ125B

	32
	Гамалеи ул., д.18, под.4
	К-1
	Liebert Hiross
	HPS 06

	33
	Голицино, Можайское ш., 79
	K-1
	Hisense
	AUW-18H4SS

	34
	
	K-2
	Supra
	MVS410

	35
	Горки-10 пос., д.30А (т/к "НОВЫЙ")
	К-1
	Daikin
	FAQ100B

	36
	
	К-2
	Hisense
	AS-24HR4SBATG

	37
	Домодедово, 30-летия Победы пл., д.2 
	K-1
	Emerson
	HPM S13DA

	38
	
	K-2
	General Climate
	CF48HRF

	39
	Донская ул., д.6 (Ленинский пр-т, д.7)
	К-1
	Daikin
	FHQ71B

	40
	
	K-2
	Hisense
	AUV-36HR4SB1

	41
	Загорьевский пр-д, д.1
	К-1
	Liebert Hiross
	Hiline PI 12D

	42
	
	K-2
	Vertiv
	Liebert HPF10D

	43
	Зеленоград, корп.1105
	К-1
	Emerson
	Himod S13DA

	44
	
	К-2
	Emerson
	Himod S13DA

	45
	
	К-3
	Mitsubishi
	PK-4 FLSA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	46
	Измайловское ш., д.71, г-ца "ИЗМАЙЛОВО", корп. "Д
	К-1
	Liebert Hiross
	HPSE 06

	47
	
	К-2
	Бирюса
	BLCF-H24/4R3

	48
	Каширское ш., д.57, корп.5
	К-1
	Liebert Hiross
	Himod S13DA

	49
	
	К-2
	Daikin
	FDQ125B8V3D9

	50
	
	К-3
	Hisense
	AUF-48ER6SM

	51
	Клары Цеткин ул., 4
	К-1
	Hisense
	AUW-60H6SP1

	52
	
	К-2
	Hisense
	AUW-60H6SP1

	53
	Клязьминская ул., д.15
	K-1
	Emerson
	S13DA

	54
	
	K-2
	General Climate
	CF48HRF

	55
	Костякова ул., д.12
	К-1
	Emerson
	HPSE 06

	56
	Комсомольский пр-т, д.28 (МДМ)
	К-1
	HiRef
	HTS045

	57
	
	К-2
	HiRef
	HTS045

	58
	Кржижановского ул., д.24/35
	К-1
	Emerson
	HPS 12

	59
	
	К-2
	Emerson
	HPS 12

	60
	
	К-3
	Emerson
	HPS 12

	61
	Лесная ул., д.43
	К-1
	Daikin
	FAQ71B

	62
	
	К-2
	Daikin
	FAQ71B

	63
	Лётчика Бабушкина ул., д.32 корп.3
	К-1
	Montair
	XOCT 1015 C/CM

	64
	
	К-2
	Montair
	XOCT 1015 C/CM

	65
	
	К-3
	Montair
	XOCT 1015 C/CM

	66
	Лихоборские бугры ул., д.14/62
	К-1
	ECSO
	EMSI-FC-DL-10

	67
	
	К-2
	ECSO
	EMSI-FC-DL-10

	68
	
	К-3
	Hisense
	AUW-60H6SP1

	69
	
	К-4
	Hisense
	AUW-60H6SP1

	70
	Лыткарино, промзона Тураево, стр.16
	К-1
	Hisense
	AS-13HR4SV

	71
	
	К-2
	Hisense
	AS-13HR4SV

	72
	Малая Филёвская ул., д.28
	К-1
	Emerson
	HPSE 10

	73
	
	К-2
	Vertiv
	HPS 12

	74
	Маршала Жукова пр-т, д. 37 (ЛАЦ)
	К-1 лев.
	STULZ
	CCD 271A 

	75
	
	К-2
	STULZ
	ASD 521A

	76
	
	К-3
	STULZ
	ASD 521A

	77
	
	К-4
	STULZ
	ASD 521A

	78
	
	К-5
	STULZ
	ASD 521A

	79
	
	К-6
	STULZ
	MRD 331A

	80
	
	К-7
	STULZ
	ASD 531A

	81
	
	К-8 прав.
	STULZ
	ASD 531A 

	82
	Матросская тишина ул., д.15/17 стр.2
	К-1
	Emerson
	HPSE 08

	83
	Мишина ул., д.56
	К-1
	Emerson
	HPSE 08

	84
	
	К-2
	Бирюса
	BLCF-H24/4R3

	85
	Мытная ул., д.56
	К-1
	ECSO
	RMT-1148

	86
	
	К-2
	ECSO
	RMT-1148

	87
	Нелидовская ул., д.21, корп.1
	К-1
	ECSO
	RMD-1214

	88
	
	К-2
	Hisense
	AUW-60H6SP1

	89
	Новокосинская ул., д.13, корп.1 
	К-1
	Dantex
	RN/RK-24

	90
	
	К-2
	Hisense
	AS-18HR4RMAD

	91
	Новая Басманная ул., д.28, корп.1
	К-1
	Liebert Hiross
	Hiline PI 12D

	92
	
	К-2
	HiRef
	JADC0205

	93
	Ореховый бул., д.23 стр.3
	К-1
	Mitsubishi Electric
	PKA-RP100

	94
	Рогачёвский пер., д.5 
	К-1
	Hisense
	AUV-48HR4SC

	95
	
	К-2
	Daikin
	FDMQN/RQ125

	96
	Рублёвское ш., д.79, корп. 3
	К-1
	Emerson
	HPM S13DA

	97
	Руставели ул., д.14, корп. 6, эт.4, пом.20А
	К-1
	ECSO
	RMD-1307

	98
	
	К-2
	ECSO
	RMD-1307

	99
	Садовая-Самотёчная ул., д.1, 
	К-1
	Daikin
	FBQ125B

	100
	Сайкина ул., д.19
	К-1
	Daikin
	FDMQN100CXV1

	101
	
	К-2
	Hisense
	AUV-36HR4SB1

	102
	Салтыковская ул., д.51 
	К-1
	Emerson
	HPM S13DA

	103
	Северное Чертаново, 5Г
	К-1
	HiRef
	JADC0205

	104
	
	К-2
	HiRef
	JADC0205

	105
	
	К-3
	Royal Clima
	CO-F 60HNXA

	106
	Смольная ул., д. 35 стр.1
	К-1
	Emerson
	HPS-12

	107
	
	К-2
	Emerson
	HPS-12

	108
	
	К-3
	Emerson
	HPS-12

	109
	Совхозная ул., д.4, кор.1
	К-1
	Liebert Hiross
	Hiline PI 07O

	110
	
	К-2
	Daikin
	FHQ100C

	111
	
	К-3
	Daikin
	FHQ100C

	112
	Спасопесковский пер., д.3/1, стр.1
	К-1
	Liebert Hiross
	Hiline PI 07O

	113
	
	К-2
	Emerson
	HPF 07OA

	114
	
	К-3
	Hisense
	AUW-48U6SР1

	115
	Строгинский б-р, д.21
	К-1
	Emerson
	HPSE 06

	116
	
	К-2
	Royal Clima
	AUV-24 HR4SA1

	117
	Тверская ул., д.8, стр.2 (МГРС-Ц)
	К-1
	Toshiba
	RAS-24

	118
	Туристcкая ул., д.2, корп. 5
	К-1
	Hisense
	AUV-24 HR4SA1

	119
	Тушинская, 8
	К-1
	Hisense
	AUW-36H6SD

	120
	
	К-2
	Hisense
	AUW-36H6SD

	121
	Усиевича ул., д.18 А (МГРС-1)
	К-1
	Liebert Hiross
	Hisp SE06

	122
	
	К-2
	General Fujitsu
	ABG-36U

	123
	Хачатуряна ул., д. 7
	К-1
	Royal
	ES-F 60HRX

	124
	
	К-2
	Бирюса
	BLCF-H60/5R3F

	125
	Хорошёвское ш., д.76а, корп. 4, подвал, пом.7
	K-1
	Emerson
	HPM S12DA

	126
	
	K-2
	Daikin
	RQ125B

	127
	Щёлковское ш., д.77/ 79
	К-1
	Liebert Hiross
	PI 15D

	128
	
	К-2
	Daikin
	FHQ100C

	129
	
	К-3
	Hisense
	AUW-60H6SP1

	130
	Электрозаводская ул., д.31, стр.3, подвал, пом.1
	К-1
	Liebert Hiross
	Himod S07DA

	131
	
	К-2
	Hisense
	AUV-36HR4SB1

	132
	Электрозаводская ул., д.31, стр.3, подвал, пом.2
	К-1
	Liebert Hiross
	HPSE 12

	133
	
	К-2
	Dantex
	RK-36CHC3N

	134
	Южнобутовская ул., д.21
	К-1
	Liebert Hiross
	Hiline PI 15D

	135
	
	К-2
	Daikin
	FHQ100C

	136
	
	К-3
	Hisense
	AUV-36HR4SB1

	137
	Ясногорская ул., д. 13, корп. 1
	К-1
	HiRef
	JAUC016O

	138
	
	К-2
	HiRef
	JAUC016O

	Заказчик:

Первый заместитель генерального директора АО «КОМКОР»
	
	Подрядчик:



	
	
	

	________________  
	
	________________  

	МП
	
	МП


Приложение № 2
к Договору № от ___.____.
РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ


при проведении аварийных и ремонтных работ 
оборудования систем кондиционирования воздуха узлов связи.

Данный Регламент описывает порядок взаимодействия,Подрядчика, и 
 Акционерного общества "Московская телекоммуникационная корпорация" (АО "КОМКОР"), именуемого в дальнейшем "Заказчик", при выполнении ремонтных работ, реагирование на аварии (устранение, локализация), на системах кондиционирования узлов связи Московской волоконно-оптической сети (МВОС)(далее - Оборудования) функционирующих на объекте Заказчика (далее - Объект).
К проведению работ допускаются только представители Подрядчика, прошедшие специальное обучение по обслуживанию Оборудования (согласно п. 5.1.7. Договора), и входящие в согласованный Заказчиком список.

1. Виды работ 

· Плановые ремонтные работы (ПРР) – согласно пункту 1.2. Договора.

· Аварийно-восстановительные работы (АВР) - согласно пункту 1.2. Договора. 
2. Состав документации 

Возникшие в процессе функционирования Оборудования неисправности и замечания, а также факты проведения, состав и результаты любых работ с Оборудованием в обязательном порядке фиксируются в журнале регистрации работ на Оборудовании (Аппаратный журнал).

· Аппаратный журнал 

· Аппаратный журнал хранится в непосредственной близости от Оборудования в специально отведённом для этого месте.

· Если Оборудование состоит из нескольких функционально законченных систем (комплексов оборудования), то Аппаратный журнал ведётся для каждого комплекса оборудования.

· В Аппаратном журнале фиксируются:

· Дата выполнения работ

· Тип работ (АВР, ПТО, ПРР)

· Заключения о техническом состоянии Оборудования 
· Описание проведённых работ и их результаты

· Наименование и количество замененных комплектующих и расход материалов

· Ф.И.О. должность, подпись лица проводившего работы, дата выполнения работ.

· Контроль за ведением Аппаратного журнала, а также подтверждение записей в нем подписью, с указанием Ф.И.О., должности, даты и времени осуществляеют представители Заказчика, ответственные за эксплуатацию Оборудования.

· Записи в Аппаратный журнал вносят лица, непосредственно проводящие работы с Оборудованием. 

· Фото видеофиксация
· При выполнении работ необходимо выполнять фото видеофиксацию состояния системы кондиционирования

· Выполняется представителями подрядчика, проводящими работы с Оборудованием, отчет направляется Заказчику по его требованию и служит приложением к записям в аппаратном журнале и актам.

· При выполнении ПРР и АВР выполняется фотографирование выявленных повреждений, заменяемых/вновь установленных материалов (деталей и узлов), показаний измерительных приборов, состояние оборудования до и после проведенного обслуживания.
3. Порядок проведения АВР

При обнаружении неисправности Оборудования (возникновении аварийной ситуации)

- в нерабочее время (с 00:00 до 9:00 и с 17:00 до 23:59 в рабочие дни, круглосуточно в выходные и праздничные дни), 

- в рабочее время (с 9:00 до 17:00 в рабочие дни) представитель Заказчика или оператор дежурной смены Заказчика связывается с сервисной службой Подрядчика и вызывает на объект аварийную бригаду.

Диспетчер сервисной службы Подрядчика сообщает представителю Заказчика состав аварийной бригады и согласовывает время её прибытия на объект. Аварийная бригада обязана прибыть на объект в течение 3 часов с момента вызова.

Прибыв на объект, старший аварийной бригады Подрядчика, либо сопровождающий работы представитель Заказчика, сообщают об этом оператору дежурной смены Заказчика, после чего члены аварийной бригады приступают к проведению комплекса аварийно-восстановительных работ (АВР).

По результатам проведенной диагностики и восстановительных работ, производятся необходимые записи в Аппаратном журнале Оборудования, а также составляются Акты выявленных неисправностей, Акты об устранении неисправностей. Результаты проведения работ сообщаются дежурному оператору Заказчика (начальник дежурной смены) с целью фиксации в журнале дежурного оператора.

Аварийные события, отображаемые системой мониторинга, факты обращений в сервисную службу Подрядчика, вызова – прибытия – убытия аварийной бригады, результаты проведённой диагностики и выполнения работ в обязательном порядке фиксируются дежурным оператором Заказчика (начальник дежурной смены) в Паспорте неисправности.

АВР, для которых не требуется замена вышедших из строя деталей и узлов Оборудования, должны быть выполнены в срок не более  8 часов с момента уведомления Подрядчика.

АВР, для которых требуется замена вышедших из строя деталей, на узле связи без систем резервного кондиционирования, должны быть выполнены в срок не более     24 часов с момента уведомления Подрядчика о  неисправности, если это не противоречит соблюдению технологии проведения работ. В этот срок входит доставка деталей, узлов и материалов, необходимых для ремонта из ЗИП находящихся в наличии на складе Подрядчика, в качестве обязательства Подрядчика, в соответствии с пунктом 5.1.3. Договора.

АВР, для которых требуется замена вышедших из строя деталей, на узле связи с имеющимися системами резервного кондиционирования, должны быть выполнены в срок не более 240 часов с момента уведомления Подрядчика о  неисправности, если это не противоречит соблюдению технологии проведения работ. В этот срок входит закупка неисправных деталей, узлов и материалов необходимых для ремонта или использование деталей, узлов и материалов из ЗИП находящихся в наличии на складе Подрядчика, в качестве обязательства Подрядчика, в соответствии с пунктом 5.1.3. Договора. Срок устранения аварий заносится в Акт выявленных неисправностей и Акт об устранении неисправности.

Если ремонт Оборудования на месте эксплуатации невозможен, то Подрядчик производит его демонтаж и ремонт в мастерской. 

На время восстановления неисправного Оборудования, Подрядчик обеспечивает поддержание требуемых климатических условий на Объекте (согласно п.5.1.5. Договора), охлаждение узла связи используя резервные системы, находящиеся на Объекте, а в случае их отсутствия при помощи собственных мобильных кондиционеров (при наличии условий для их установки), либо при помощи подменной системы кондиционирования, подменных блоков, узлов и деталей, установленных на время ремонта.

По требованию ответственных за эксплуатацию технических специалистов Заказчика отремонтированное Оборудование проходит обкатку и проверку технологических параметров работы.

4. Порядок проведения ПРР
ПРР, для которых не требуется замена вышедших из строя деталей и узлов Оборудования, должны быть выполнены в срок не более 48 часов на месте эксплуатации Оборудования.

ПРР, для которых требуется замена вышедших из строя деталей и узлов Оборудования должны быть выполнены в срок не более 240 часов с момента возникновения неисправности, либо в согласованные с Заказчиком сроки.

По результатам проведенной диагностики и восстановительных работ, производятся необходимые записи в Аппаратном журнале Оборудования, а также составляются Акты выявленных неисправностей, Акты об устранении неисправностей. Результаты проведения работ сообщаются дежурному оператору Заказчика (начальник дежурной смены) с целью фиксации в журнале дежурного оператора.

Если ремонт Оборудования на месте эксплуатации невозможен, то Подрядчик производит его демонтаж и ремонт в мастерской. 

На время восстановления неисправного Оборудования, Подрядчик обеспечивает поддержание требуемых климатических условий на Объекте (согласно п.5.1.5. Договора), охлаждение узла связи используя резервные системы, находящиеся на Объекте, а в случае их отсутствия при помощи собственных мобильных кондиционеров (при наличии условий для их установки), либо при помощи подменной системы кондиционирования, подменных блоков, узлов и деталей, установленных на время ремонта.

По требованию ответственных за эксплуатацию технических специалистов Заказчика отремонтированное Оборудование проходит обкатку и проверку технологических параметров работы. 
	От имени Заказчика:

Первый заместитель генерального директора АО «КОМКОР»

_________________ В.С. Тинчурин

МП
	От имени Подрядчика:

____________________  

МП 


Приложение № 3 
  к Договору № от ___.____.
Формы отчетных документов
1. ФОРМА
Акт 

сдачи – приёмки выполненных работ № ___ по Договору №________ от __________г.

г. Москва                                                                                                        «__» _________  20__г.

   Мы, нижеподписавшиеся, 

от лица «Заказчика» _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________,

от лица «Подрядчика» ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________,

 составили настоящий Акт о том, что в ____________(месяц) Подрядчиком выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту системы кондиционирования воздуха узлов связи на объектах Заказчика 

	№  п/п
	Наименование работы
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость, руб. (без НДС)

	1
	Дата, наименование оборудования, адрес

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Дата, наименование оборудования, адрес

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Итого:
	


1. Работа выполнена в полном объеме и подлежит оплате. Заказчик по качеству и срокам выполнения работ претензий к Подрядчику не имеет.
Примечание: к Акту сдачи-приёмки выполненных работ должны быть приложена акты выявленных и устраненных неисправностей по каждому объекту.
	Подрядчик: 
	
	Заказчик:

	__________________________
	
	__________________________

	__________________________
	
	__________________________

	________________/______________
	
	________________/______________


	


2. ФОРМА
Акт об использовании материалов (деталей и узлов)  во время проведения ремонтных работ № ___
г. Москва                                                                                                        «__» ________202__ г.
   Мы, нижеподписавшиеся, 

от лица «Заказчика» _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

от лица «Подрядчика» _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________,

составили настоящий Акт о том, что Подрядчиком в соответствии с Актом выявленных неисправностей №___ от __.__.___ г., на Объекте АО «КОМКОР» по адресу: _______________________________________________________________________________  выполнена работа ________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________.

При проведении работ использованы следующие материалы:
	№  п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость, руб. (без НДС)

	1
	Дата, наименование оборудования, адрес

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Дата, наименование оборудования, адрес

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Итого:
	


Заказчик по качеству и срокам выполнения работ претензий к Подрядчику не имеет.
	Подрядчик: 
	
	Заказчик:

	__________________________
	
	__________________________

	__________________________
	
	__________________________

	________________/______________
	
	________________/______________



	


3. ФОРМА
Акт 

выявленных неисправностей №____
г. Москва                                                          «__» ___________ 202__г. Время _____________
Оборудование                                                                                           Серийный номер

_______________________________________________________/__________________________

Место установки                                                                                           Год установки

_______________________________________________________/__________________________

Договор № __________.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика в лице ____________________________

_________________________________________________________________________________,

с одной стороны и представитель Подрядчика в лице _________________________________

__________________________________________________________________________________,

 с другой стороны, составили настоящий акт о том, что 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Вывод (предложения по устранению и недопущению неисправностей в дальнейшем, в т.ч. требующиеся для ремонта деталей и узлов): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Тип требуемых работ:  АВР / ПРР  (Нужное подчеркнуть)             

Сроки  устранения неисправности устанавливаются согласно пунктам 4 и 5 Регламента - Приложение № 3 к Договору

	Подрядчик: 


	
	Заказчик:

	__________________________
	
	__________________________

	__________________________
	
	__________________________




4. ФОРМА

Акт

об устранении неисправности № ___ к акту выявленных неисправностей № _____ 

г. Москва                                                                                                        «__» _________  202 __г.

Мы, нижеподписавшиеся, 

от лица «Заказчика» _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

от лица «Подрядчика» _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________,

составили настоящий Акт о том, что Подрядчиком в соответствии с Актом выявленных неисправностей №______ от __.__.___ г., на Объекте АО «КОМКОР» по адресу: __________________________________________________________________________________  выполнена работа ________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Тип проведенных работ: ____________________________

Дата и время обнаружения неисправности ____________________________________________

Дата и время устранения неисправности _____________________________________________

При проведении работ использованы следующие детали и материалы:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	
	
	

	2
	
	
	


	Подрядчик: 
	
	Заказчик:

	__________________________
	
	__________________________

	__________________________
	
	__________________________

	________________/______________

                           Формы согласованы


	
	________________/______________



	Заказчик:

Первый заместитель генерального директора АО «КОМКОР»
	
	Подрядчик:



	
	
	

	________________  
	
	________________  

	МП
	
	МП


Приложение № 4 
к Договору № от ___.____.
Рекомендованный список инструментов, материалов и оборудования для укомплектования ремонтных бригад при обслуживании СКВ на УС МВОС «КОМКОР»

	№


	Наименование оборудования


	Кол-во

	1
	Коллекторы манометрические со шлангами, для фреонов R 22, R134a, R407c, R410a
	1 комплект

	2
	Электронный манометрический коллектор testo 550 или аналог
	1 комплект

	3
	Шланг заправочный для манометрического коллектора 3 м
	1 шт.

	4
	Весы электронные заправочные для фреона (>20 кг)
	1 шт.

	5
	Приспособление для замены золотников под давлением
	1 шт.

	6
	Приспособление для выкручивания золотников
	1 шт.

	7
	Набор золотников
	1 шт.

	8
	Термометр электронный штыревой
	1 шт.

	9
	Термометр электронный накладной трубный
	1 шт.

	10
	Гигрометр
	1 шт.

	11
	Анемометр
	1 шт.

	12
	Электронный газоанализатор/течеискатель
	1 шт.

	13
	Вакуумный насос
	1 шт.

	14
	Насос для перекачки масла
	1 шт.

	15
	Станция сбора и рекуперации фреона
	1 шт.

	16
	Минимойка высокого давления karcher k 5 или аналог, в комплекте со шлангами, угловой и пенной насадками, канистра для воды, емкостью от 25 л
	1 комплект

	17
	Антибактериальное средство для обработки испарителей кондиционеров
	1 шт.

	18
	Моющие средства и принадлежности для очистки внутренней и внешней поверхностей кондиционеров (специальные химические и антибактериальные очищающие средства, резиновые перчатки, ветошь, салфетки, вафельное техническое полотно)
	1 комплект.

	19
	Ведро
	1 шт.

	20
	Пылесос
	1 шт.

	21
	Щетка сметка
	1 шт.

	22
	Пароочиститель karcher sc 5 или аналог
	1 шт.

	23
	Азот, баллон от 40 л
	1 шт.

	24
	МАПП горелка
	1 шт.

	25
	Газосварочный пост кислород/пропан (ацетилен) с обратным клапаном, аттестованный
	1 шт.

	
	Огнеупорный материал для огневых работ
	1 шт.

	26
	Припой с различным содержанием серебра, флюс для пайки
	1 комплект

	27
	Набор развальцовочный с труборезом и труборасширителями
	1 шт.

	28
	Набор трубогибов
	1 шт.

	29
	Гребенка
	1 шт.

	30
	Зеркало телескописческое инспекционное
	1 шт.

	31
	Ример конусный, ример-ручка
	1 комплект

	32
	Фонарь аккумуляторный
	1 шт.

	33
	Набор отверток с магнитными наконечниками
	1 шт.

	34
	Набор отверток 1000V
	1 шт.

	35
	Набор ключей рожковых
	1 шт.

	36
	Набор ключей-трещоток вентильных 1/4 –  9/16”
	1 шт.

	37
	Набор ключей шестигранников
	1 шт.

	38
	Набор ключей звездочек
	1 шт.

	39
	Гаечный ключ трещотка с набором торцевых головок
	1 комплект

	40
	Разводные ключи 15; 25; 35; 60 мм
	1 комплект

	41
	Плоскогубцы
	1 шт.

	42
	Утконосы
	1 шт.

	43
	Бокорезы
	1 шт.

	44
	Набор напильников
	1 шт.

	45
	Набор надфилей
	1 шт.

	46
	Набор наждачного полотна
	

	47
	Токовые клещи, мультиметр с функциями измерения емкости, сопротивления, индуктивности
	1 комплект

	48
	Однополюсный индикатор напряжения
	1 шт.

	49
	Пресс-клещи обжимные, с матрицами для наконечников и клемм
	1 шт.

	50
	Набор наконечников и клемм
	1 шт.

	51
	Инструмент для снятия изоляции (зачистки) проводов
	1 шт.

	52
	Набор пластиковых кабельных стяжек
	1 шт.

	53
	Изолента ПФХ, скотч алюминиевый, лента самоклеящаяся теплоизоляционная
	1 комплект

	54
	Измерительная рулетка
	1 шт.

	55
	Силовой удлинитель 30 м
	1 шт.

	56
	Лестница трансформер
	1 шт.

	57
	Пояс страховочный
	1 шт.

	58
	Тэн для подогрева баллонов (бандаж)
	1 шт.

	59
	Спецодежда, перчатки, диэлектрические боты, защитные очки
	комплект

	60
	Огнетушитель углекислотный, не менее 5 кг
	1 шт.

	61
	Баллоны с фреоном R22; R134a; R407c; R410a
	по 1 шт.

	62
	Мобильный кондиционер 3,5 – 7 кВт
	мин. 1 шт. 


	Заказчик:

Первый заместитель генерального директора АО «КОМКОР»
	
	Подрядчик:



	
	
	

	________________  В.С. Тинчурин 
	
	________________  

	МП
	
	МП


Приложение № 5
  к Договору № от ___.____.
Мероприятия по охране труда

1. Руководители подрядной организации до начала производства работ направляют сопроводительное письмо в АО «КОМКОР» на info@akado-telecom.ru. 

1.1. Сопроводительное письмо должно быть исполнено на фирменном бланке подрядной организации, зарегистрировано (иметь дату и исходящий номер), подписано руководителем и содержать следующие сведения:

· списки работников с указанием фамилии, имени, отчества, профессии, должности, группы по электробезопасности, а также предоставленных им руководителем организации прав и обязанностей: право выдачи наряда-допуска, право быть ответственными руководителями работ, производителями работ (ответственными исполнителями) и членами бригады; 

· о лицах имеющих право проведения специальных работ (работник, допущенный к проведению верхолазных работ, работ на высоте) - с указанием присвоенных прав и групп по безопасности работ на высоте, газосварщик, и т.д.;

· ссылка на реквизиты договора подряда; 

· ссылка на реквизиты договора-субподряда при привлечении субподрядной организации;

· номера контактных телефонов работников подрядной организации, ответственных за проведение работ;

· номера контактных телефонов работников, ответственных за контроль состояния охраны труда в подрядной (субподрядной) организации;

1.2. К сопроводительному письму необходимо приложить:

Распорядительные документы:


- о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности на объектах АО «КОМКОР»;

- о предоставлении прав ответственным лицам за безопасное производство работ в электроустановках с учетом класса напряжения;


- о назначении лиц, имеющих право подписи выдачи наряда-допуска.

1.3. Копии протоколов проверки знаний норм и правил работы в электроустановках, правил по охране труда при работе на высоте. Копии протоколов и удостоверений о проверке знаний работников, прошедших профессиональную подготовку (электросварщики, газосварщики, стропальщики, машинисты компрессорных установок, машинист погрузчика, рабочий люльки).

2. Все работники, участвующие в выполнении работ согласно настоящему договору должны пройти вводный инструктаж по охране труда в Службе охраны труда АО «КОМКОР».

3. При выполнении работ на объектах АО «КОМКОР» работники Подрядчика должны иметь при себе удостоверения, подтверждающие допуск к выполнению работ. 

	Заказчик:

Первый заместитель генерального директора АО «КОМКОР»
	
	Подрядчик:



	
	
	

	________________  
	
	________________  

	МП
	
	МП


Приложение № 6 

  к Договору № Р-22-345 от ___.________
Перечень тарифов на работы
*- согласно п. 3.3. в стоимость работы включены все расходные материалы.
	№  п/п
	Наименование оплачиваемых работ (детали, узлы и материалы оплачиваются дополнительно)
	Ед. измерения
	Стоимость руб. без НДС

	
	
	
	

	 
	Демонтаж внутреннего блока кондиционера (с сохранением работоспособности и консервацией)
	 
	 

	1
	До 10 кВт
	шт.
	 

	2
	От 10 до 20 кВт
	шт.
	 

	3
	От 20 до 60 кВт
	шт.
	 

	 
	Демонтаж наружного блока кондиционера(с сохранением работоспособности и консервацией)
	 
	 

	4
	До 10 кВт
	шт.
	 

	5
	От 10 до 20 кВт
	шт.
	 

	6
	От 20 до 60 кВт
	шт.
	 

	 
	Монтаж внутреннего блока кондиционера(включая пусконаладочные работы)
	 
	 

	7
	До 10 кВт
	шт.
	 

	8
	От 10 до 20 кВт
	шт.
	 

	9
	От 20 до 60 кВт
	шт.
	 

	 
	Монтаж наружного блока кондиционера(включая пусконаладочные работы)
	 
	 

	10
	До 10 кВт
	шт.
	 

	11
	От 10 до 20 кВт
	шт.
	 

	12
	От 20 до 60 кВт
	шт.
	 

	 
	Демонтаж системы кондиционирования (с сохранением работоспособности и консервацией)
	 
	 

	13
	До 10 кВт
	шт.
	 

	14
	От 10 до 20 кВт
	шт.
	 

	15
	От 20 до 60 кВт
	шт.
	 

	 
	Монтаж системы кондиционирования, включая пусконаладочные работы (в т.ч. коммуникации, длина межблочной трассы до 15 м, бесперебойная работа при температурах наружного воздуха от –30°С до +45°С) 
	 
	 

	16
	До 10 кВт
	шт.
	 

	17
	От 10 до 20 кВт
	шт.
	 

	18
	От 20 до 60 кВт
	шт.
	 

	 
	Замена компрессора(включая пусконаладочные работы)
	 
	 

	19
	До 10 кВт
	шт.
	 

	20
	От 10 до 20 кВт
	шт.
	 

	21
	От 20 до 60 кВт
	шт.
	 

	22
	Перемещение на склад АО "КОМКОР", г. Москва, Варшавское ш., д. 133, заменяемого демонтированного оборудования, такого как: компрессоры, внутренние и наружные блоки кондиционеров (по требованию представителей Заказчика)
	за рейс
	 

	23
	Услуги автовышки
	смена
	 

	24
	Услуги альпиниста
	смена
	 

	25
	Замена/ремонт вентилятора, электродвигателя вентилятора, крыльчатки вентилятора(включая пусконаладочные работы)
	шт.
	 

	26
	Замена/ремонт жалюзи/заслонки
	шт.
	 

	27
	Замена/ремонт привода жалюзи/заслонки
	шт.
	 

	28
	Замена/ремонт датчика давления, температуры, влажности, протечки, замена реле, регулятора давления конденсации, регулятора вращения вентилятора, катушки соленоидного вентиля (клапана), пускового конденсатора, контактора (пускателя), трансформатора, автоматического защитного выключателя, плавкой вставки/предохранителя, теплозащитного устройства, дистанционного пульта управления, насоса удаления конденсата, замена обогрева картера компрессора, замена клемной колодки (включая пусконаладочные работы)
	шт.
	 

	29
	Замена/ремонт контролера, платы управления, электрической платы, встроенного пульта управления (включая пусконаладочные работы)
	шт.
	 

	30
	Замена/ремонт дисплея пульта управления
	шт.
	 

	31
	Замена/ремонт аварийного предохранительного клапана, ресивера, соленоида, капиллярной трубки, ТРВ, обратного клапана, запорного вентиля, вентиля Роталок, сервисного крана, маслоподъёмной петли,смотрового окна, виброгасителя фитинга для медной трубы, клапана Шрёдера, 3-х и 4-х ходового клапана, замена/установка фильтра осушителя, замена/установка антикислотного фильтра, картриджа антикислотного фильтра (включая пусконаладочные работы)
	шт.
	 

	32
	Замена обогрева дренажа
	шт.
	 

	33
	Замена фреоновой трубы
	м.п
	 

	34
	Замена дренажной трубы
	м.п
	 

	35
	Замена теплоизоляции
	м.п
	 

	36
	Замена или натяжение ремня привода вентилятора
	шт.
	 

	37
	Сбор фреона из холодильного контура в ёмкости для последующего использования
	кг
	 

	38
	Опрессовка системы азотом (при успешном прохождении опрессовки)
	шт.
	 

	39
	Вакуумирование фреонового контура
	шт.
	 

	40
	Заправка/замена фреона
	кг
	 

	41
	Заправка/замена холодильного маста
	кг
	 

	42
	Поиск и определение места утечки хладагента на фреоновом контуре
	шт.
	 

	43
	Сварка соединения
	шт.
	 

	44
	Пайка соединения (фреоновый контур)
	шт.
	 

	45
	Промывка фреонового контура (разборка холодильного контура (при необходимости), промывка с применением фреона, сбор и утилизация "грязного" фреона и масла, обратная сборка холодильного контура)
	м.п
	 

	46
	Снятие - установка антивандальной защиты наружного блока
	шт.
	 

	47
	Монтаж антивандальной защиты наружного блока
	шт.
	 

	48
	Замена/монтаж защитного козырька наружного блока
	шт.
	 

	49
	Замена/монтаж/ремонт защитного короба/лотка, корпуса/панели оборудования, дренажной ваночки, кронштейна, крепежа оборудования
	м.п.
	 

	50
	Доставка и установка мобильного кондиционера 3.5 - 5.5 кВт на время ремонта, при отсутствии на объекте резервирования СКВ (по требованию представителей Заказчика)
	шт.
	 

	51
	Установка вибропор
	компл.
	 

	52
	Сухая механическая очистка теплообменника конденсаторного блока
	шт.
	 

	53
	Промывка теплообменника конденсаторного блока мойкой высокого давления с применением моющих средств
	шт.
	 

	54
	Дежурный выезд по заявке заказчика. Включает в себя: круглосуточный прием заявки от диспетчерской заказчика и оперативный выезд бригады на объект, диагностику причин неисправности оборудования системы кондиционирования; запуск резервного кондиционера, регулировку параметров работы системы кондиционирования, посильный ремонт неисправного кондиционера на месте
	шт.
	 

	 
	ИТОГО руб.  без учета НДС
	 
	 


	Заказчик:

Первый заместитель генерального директора АО «КОМКОР»
	
	Подрядчик:



	
	
	

	________________  
	
	________________  

	МП
	
	МП


PAGE  
2

